SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

o provedení profylaktických kontrol a kapacitních zkoušek baterií a ÚPS v obvodu SEE Praha

Číslo smlouvy vykonavatele kontroly: BPS 16158

Číslo smlouvy objednatele kontroly:  645 500 023/2016

na zhotovení prací

„Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a ÚPS“

uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL KONTROLY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

Zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zástupcem ve věcech smluvních:

Zástupcem objednatele ve věcech technických je přednosta OŘ Praha SEE,

Stavební dozor objednavatele podle obvodů:

Obvod napájecích stanic

Obvod rozvodu 6kV

Obvod silnoproudu II

-

(dále též jen objednatel)

a

VYKONAVATEL KONTROLY:

BATPRO napájecí systémy s.r.o.

se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

IČ: 27746895, DIČ: CZ27746895, je plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133902

Zastoupena: 	Petr Nusl, jednatel společnosti,

Ing. Pavel Raba, jednatel společnosti,

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. Praha,

(dále jen vykonavatel)

I.

Předmět kontrolní činnosti

  - Předmětem kontrolní činnosti je profylaxe a kapacitní zkouška energetických systémů na staničních bateriích:

- v obvodu napájecích stanic - 29 ks staničních baterií 110 V;

- v obvodu trafostanic rozvodu 6kV - 26 ks staničních baterií 24V a 54 ks akumulátorů typ 12V 2,6Ah;

- v obvodu Silnoproudu II – 45 ks staničních baterii 110V ve vybraných trafostanicích    22/0,4kV a 80 ks akumulátorů v UPS.

Místopisný rozsah umístěných baterií určených ke kontrole:

Obvod napájecích stanic: NS Rostoklaty, NS Běchovice, NS Čelákovice, NS Roztoky,

NS Rozt. R 110 kV, NS Balabenka, NS Vraňany, NS Třešňovka, NS Stránčice,

NS Benešov, NS Pečky, NS Stará Boleslav, NS Karlštejn, NS Chuchle,

TT Zdice;

Obvod rozvodu 6kV: RD 0002 – Palanda, RD 0005 – Ohrada, STS 0008 – Velim,

RD  0011 –Cerhenice, STS 0015 – Pečky, RD 0019 – Tatce, RD 0021 –

Hořany, STS 0035 – Poříčany, STS 0045 – Český Brod, RD 0048 –

Rostoklaty, RD 0049 – Rostoklaty, RD 0051 –Tuklaty, RD 0052 – Tuklaty;

v indikátorech zkratových proudů IZP-P na trati Praha – Bubeneč (mimo) –

TNS Vraňany

Obvod silnoproudu II:  trafostanice T7 Vršovice seř.n., trafostanice T11 Všovice u

st.6,  trafostanice T3 Praha Chodovská ul., trafostanice T2 DKV ONJ,

rozvodna NN pro Tunel Zahradnice a v rozvodna NN pro Tunel Tomice

  - Práce spojené s prohlídkami a revizemi zařízení se vykonavatel zavazuje provést tak, aby nedošlo k narušení provozu na tratích SŽDC i třetích osob.

  - Po provedení revizních prací se vykonavatel zavazuje řádně zdokumentovat skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy, normami ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (ve smlouvě též SŽDC).

Vykonavatel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.

Po provedení předmětu kontrolní činnosti bude vykonavatelem objednavateli předán ve dvou vyhotoveních „Protokol o profylaktické prohlídce a kapacitní zkoušce“ s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu. Tento protokol bude předán ke každé kontrolované baterii či pake-setu baterií a musí obsahovat grafické znázornění průběhu baterií včetně slovního hodnocení stavu baterie.  Tato vyhotovení musí splňovat veškeré náležitosti tak, aby mohla sloužit objednavateli jako podklad.

Předmět smlouvy je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.

Subdodavatelem je: 
Elektrizace železnic Praha a.s., náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4

IČ 47115921   DIČ:CZ47115921

- odborný garant, technický dohled, zkoušky, měření, výstupní revize elektro

- subdodavatelsky bude provedeno           	  5% 	fin. objemu díla

- vlastními kapacitami bude provedeno  	95%	fin. objemu díla

II.

Výchozí podklady

  - Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- Výzvou objednatele k podání nabídky včetně příloh na podání cenové nabídky pod č.j. 27098/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Kap ze dne  18.8.2016	.

- Nabídkou vykonavatele ze dne 29. 8. 2016

- Oznámením objednavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 28696/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Kap ze dne 1. 9. 2016, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise.

III.

Doba plnění smlouvy a název smlouvy

  - Povinnost provádění kontrolní činnosti vzniká vykonavateli dnem uzavření této smlouvy s konečným termínem ukončení prací do 30. listopadu 2016.

  - Jestliže vykonavatel řádně provede kontrolní činnost nebo její část (jednotlivá zařízení) před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

  - Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou kontrolní činnost doloženou Protokolem o technické prohlídce a Zprávou o revizi převezme a zaplatí dohodnutou cenu.

Název smlouvy pro vnitřní potřebu objednatele:                                        „Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a ÚPS“.

IV.

Podmínky provádění kontrolní činnosti

  - Práce budou prováděny v součinnosti s objednavatelem.

  - Objednatel je povinen zpřístupnit všechny prostory určených technických zařízení
pro provedení prohlídky a zkoušky.

  - Objednatel poskytne vykonavateli potřebné podklady pro provedení prohlídky
a zkoušky, zejména:

- technickou dokumentaci el. stanice a zařízení,

- místní provozní a bezpečnostní předpisy,

- platnou zprávu o periodické revizi el. zařízení a hromosvodů

- doklady o provedené údržbě a opravách el. zařízení

  - Po řádně provedené prohlídce, zkoušce a revize určeného technického zařízení (UTZ) v provozu podle ustanovení vyhlášky  č. 100/1995 Sb. – Řád určených technických zařízení (Řád UTZ), která se provádí v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění a vyhláškou, kterou se provádí stavební a technický řád drah
č. 177/1995 Sb., v platném znění  každé jednotlivé el. stanice bude vykonavatelem určenému zástupci objednatele (viz Záhlaví) předán Protokol o prohlídce a Zprávu
o revizi, každé ve 2 vyhotoveních.

  - K podpisu protokolu je určen zástupce objednatele ve věcech technických Ing. Kroužil Petr.

  - Vykonavatel prohlašuje, že je seznámen s riziky práce na zařízeních objednavatele
a je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích a v objektech objednavatele. S těmito předpisy vykonavatel prohlašuje, že byl seznámen. Vykonavatel prohlašuje, že je proškolen a přezkoušen z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a splňuje zdravotní
a smyslové způsobilosti k práci a ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty. Vykonavatel je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí.

  - Vykonavatel předložil platné Osvědčení odborné způsobilosti pod č.j. 79/2013-130-SPR/4,vydaným Ministerstvem dopravy 10. 7. 2007, kterým je způsobilý k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu a je součástí nabídky.

  - V případě, jakéhokoliv nesplnění úkolu z viny vykonavatele či objednatele nebo zásahu vyšší moci se aktivují dopravní a provozní opatření v souladu se zákony ČR
a předpisy SŽDC.

  - Objednatel je oprávněn prostřednictvím zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této smlouvě, provádět u všech osob, které vykonavatel používá při provádění prací dle této smlouvy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Vykonavatel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění prací dle této smlouvy, s povinností podrobit se této kontrole prováděné objednatelem. Tato kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011, s jejichž zněním byl vykonavatel seznámen. Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen vykonavatel (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí vykonavatel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba vykonavatele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

V.

Cena, platební podmínky

  - Cena za provedení kontrolní činnosti, dle předmětu této smlouvy, je dohodnuta
na základě výzvy k podání nabídky a nabídkou vykonavatele a činí:

Cena bez DPH	916 550,00,- Kč

DPH 21% ve výši	192 475,50,- Kč

Cena včetně DPH	1 109 025,50,- Kč

Cena slovy bez DPH:  devětsetšestnácttisícpětsetpadesátkorunčeských

  - Cena za provedení kontrolní činnosti uvedené v bodě 5.1 této smlouvy je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k jejímu provedení a související náklady s  jejím provedením. Cena za provedení kontrolní činnosti je rozepsána v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.

  - Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den zdanitelného plnění.  K cenám za provedené zkoušky a revize bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny
na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet vykonavatele bude
ve zveřejněné databázi správců daně.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem daně dle
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nebo daňový doklad vykonavatel bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně vykonavatel.

  - Cena za kontrolní činnost bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

  - Fakturace provedených kontrol a zkoušek bude prováděna formou jedné faktury s předáním Protokolu o profylaktické prohlídce a kapacitní zkoušce ke každé kontrolované baterii či pake-setu baterií včetně grafického znázornění průběhu baterií a slovního hodnocení stavu baterií.

  - Přílohou faktury budou kopie „Protokolu o profylaktické prohlídce a kapacitní zkoušce“ potvrzené zástupcem odběratele.

  - Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně čísla smlouvy objednavatele a soupisu provedených prací (bod 5.6) a je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení objednavateli. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednavatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit vykonavateli a nevzniká prodlení s placením.

Vykonavatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad (fakturu) a prokazatelně doručit ho objednavateli. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne prokazatelného doručení nové faktury.

Identifikační údaje objednavatele kontroly:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

  - Adresa pro doručování písemností včetně faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

  - Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), dle této smlouvy má vykonavatel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednavateli v zákonné výši
za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady daňového dokladu (faktury) je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele.

  - Vykonavatel nebude požadovat zálohu.

  - Vykonavatel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že vykonavatel poruší toto smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

VI.

Smluvní pokuty a pojištění

  - V případě nedodržení smluvního termínu ukončení kontrolní činnosti u každého konkrétního zařízení uhradí vykonavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení (minimálně však 5.000,- Kč týdně), pokud prodlení vykonavatele není způsobeno objednavatelem nebo vlivem překážky, nastalé v průběhu realizace kontrolní činnosti nezávisle na vůli vykonavatele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

  - Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností vykonavatele.

  - Vykonavatel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti
s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.

  - Pojištění vykonavatele je kryto pojistnou smlouvou                          uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností vykonavatele, a to až do výše 20 mil. Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

  - Profylaktická kontrola a kapacitní zkouška na bateriích bude prováděna pomocí zařízení v předepsaném technickém stavu k tomu určeném. Za technický stav měřících a zkouškových zařízení je plně zodpovědný vykonavatel této kontrolní činnosti.

V případě, že technický stav těchto zařízení nebude odpovídající a vlivem zkoušky se baterie poškodí, vykonavatel nese plnou odpovědnost za způsobenou škodu.

  - V případě, že budou výluky, které určí objednatel v objednávce:

- V případě, že vykonavatel z důvodu své činnosti překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednavatel oprávněn
po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty:

- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou vykonavatel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích;

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut
na jednokolejných tratích.

V případě, že z důvodu vady na díle nebo jeho části, kterou způsobil a odpovídá
za ni vykonavatel, bude nutno v průběhu odstraňování závady zavést pomalou jízdu,	
je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých
10 km/hod oproti traťové rychlosti.

V případě, že vykonavatel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy
o kontrolní činnosti převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím výluk), je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

V případě, že vykonavatel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných SŽDC, s.o., kterým je zaměstnancům vykonavatele a řidičům dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.

Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

- Dále pokud vykonavatel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit dopravci prostřednictvím objednavatele níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:

- do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých
10 min. zpoždění,

- od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,

- 121 min – 4 hodiny 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých)
za každou započatou hodinu,

- 4 – 12 hod. 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,

- při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých)
za každou započatou hodinu.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,

- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu

na straně řízení provozu, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

  - Vykonavatel není oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy subdodavatele, kteří nebyli smluvně schváleni zadavatelem. Pověří-li vykonavatel prováděním plnění dle této smlouvy takové neschválené subdodavatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele.

  - V případě, že se osoba, kterou vykonavatel používá při provádění prací dle této smlouvy, odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči vykonavateli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

VII.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího od prokazatelného doručení výpovědi druhé straně.

  - Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

  - Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.

  - Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží
3 a vykonavatel 2 vyhotovení.

  - Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
a vznikající občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Případné spory
se v případě nedohody řeší před místně a věcně příslušnými soudy ČR.

  - Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

  - V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v Záhlaví smlouvy postačuje oznámení druhé smluvní straně
ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.

  - Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

  - Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

č. 2: Časový harmonogram prací

č. 3: Technologický postup výlukových prací

V Praze dne 8. 9. 2016				V Praze dne 5. 9. 2016

Objednatel:						Vykonavatel:

…………………………….				…………………………….

Ing. Zdeněk Vondrák				              Petr Nusl

ředitel                                                               jednatel společnosti

Oblastní ředitelství Praha

…………………………………..

Ing. Pavel Raba

jednatel společnosti