Metropolnet, a.s.

se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25439022

DIČ: CZ25439022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Martinem Konečným, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novákem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:			číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem v Plzni, Brojova 2113/16, 326 00

IČO: 25212079

DIČ: CZ25212079

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8963

zastoupena: Ing. Petrem Vybíralem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: 		číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednávka k provedení díla

Pro Objednatele dodat, nasadit a implementovat portálové řešení „Portál Občana“, dle cílového konceptu nasazení a implementace Portálu občana, který je nedílnou součástí této objednávky viz. příloha č.1

Preambule

- Předmětem této Objednávky je závazek Zhotovitele zajistit nasazení nového Portálu Občana do prostředí Objednatele a propojit toto řešení na systémy 3 stran, dle cílového konceptu viz. příloha č.1 této Objednávky.

- Provozní podpora k Portálu občana bude sjednána a zasmluvněna rozšířením stávající podporové smlouvy uzavřené s Objednatelem číslo smlouvy MNET-SML26-A23. Cena podpory je stanovena dle indikativní nabídky č. MN-005/25 v kapitole 5.3 viz příloha č. 2 této objednávky

Detailní specifikace díla

- Předmětem objednávky je provedení díla spočívajícího v dodávce licencí, nasazení a implementaci řešení Portálu občana.

- Předmět implementace jsou tyto milníky: Zobrazovat počty oznámení předaných od MPÚL.

- Základ portálu občana s redakčním systémem TST

- Integrace autentizačních metod NIA a ISDS

- Integrace platební brány PAYS

Moje závazky (bez VPV, bez podkladů pro výzvy na PO)

- Kontaktní údaje u životních situacích

- Životní situace – základní sada pro místní poplatky

Formuláře Marbes (pro agendu poplatku za odpad a poplatku za psa)

- Vytvoření a spuštění PO v produkčním prostředí

- Specifikace tohoto díla je dále plně definována a specifikována v Příloze č. 1 – Cílový koncept nasazení a implementace Portálu občana, která je nedílnou součástí této Objednávky.

Celková cena díla

- Celková cena díla činí 927.250,- Kč bez DPH.

  - Dodávka licencí Portál Občana 100.000,- Kč bez DPH

  - Pořízení činí 827.250,- Kč bez DPH, kdy je tato částka rozdělena na níže vypsané milníky:

| Služby |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  | Etapa | Popis |  |  | Celkem bez DPH |  |
| 1. Akceptační milník |  | 1 | Vypořádání připomínek a akceptační test na testovacím prostředí – onsite na MMUL (Bod 3. Harmonogramu projektu) |  |  |  |  |
| TST - Základ PO |  | 1 |  |  | Implementace základu nového PO na testovací prostředí | 132 000 Kč |  |
| TST - Životní situace |  | 2 |  |  | Vytvoření základní sady ŽS (pouze pro místní poplatky + psy) | 135 000 Kč |  |
| TST - Formuláře Marbes |  | 2 |  |  | Vytvoření základní sady pro místní poplatky | 41 250 Kč |  |
| TST - NIA, … |  | 2 | Implementace externích autentizačních metod na TST prostředí |  |  | 82 500 Kč |  |
| 2. Akceptační milník |  |  | Vypořádání připomínek a akceptační test na testovacím prostředí - onsite na MMUL (bod 4. Harmonogramu projektu) |  |  |  |  |
| TST - Platební brána |  | 2 | Implementace platební brány PAYS na testovací prostředí |  |  | 33 000 Kč |  |
| TST - Moje závazky |  | 2 | Napojení agendy včetně metadat místních poplatků |  |  | 82 500 Kč |  |
| TST - Kontakty u ŽS |  | 2 | Zobrazení kontaktních údajů (vizitek/dlaždic) u životní situace |  |  | 139 500 Kč |  |
| 3. Akceptační milník |  |  | Předání produkčního Portálu občana, závěrečná akceptace (bod 5. Harmonogramu projektu) |  |  |  |  |
| PRO - Produkce PO |  | 3 | Implementace PO na produkční prostředí |  |  | 181 500 Kč |  |

- Každý akceptační milník je současně samostatným fakturačním milníkem. Milník se skládá z několika dílčích funkčních částí projektu. Tyto milníky vycházejí z harmonogramu projektu viz příloha č. 3 této smlouvy.

- K ceně plnění bez DPH hrazené podle této objednávky bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená cena zahrnuje veškerá plnění podle této objednávky.

Dodací a platební podmínky

- Termín plnění díla – splnění milníku Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace: do 9 měsíců od převzetí závazné objednávky od nabytí účinnosti objednávky (zveřejnění v registru smluv).

- Termín plnění díla je dále považován za splněný podpisem akceptačního protokolu stanovené části díla za podmínek uvedených v bodu 5) Akceptační podmínky.

- Termín plnění pro dokončení díla je možné prodloužit pouze v případě, že nebude poskytována součinnost ze strany Objednatele či jeho zákazníků. Tuto skutečnost oznámí Zhotovitel neprodleně Objednateli písemnou formou.

- Místo plnění: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01

- Osoba oprávněná k převzetí plnění a akceptaci plnění – Objednatel: Bc. Petra Jouklová, petra.jouklova@metropolnet.cz.

- Osoba oprávněná k předání plnění a podpisu protokolů – Zhotovitel: Křikava Petr, petr.krikava@marbes.cz.

- Další podmínky provedení díla (např. součinnost Objednatele) jsou uvedeny v příloze č.1 Cílový koncept v bodě č. 9.3., případně mohou plynout z průběhu projektu.

- Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu o akceptaci plnění Zhotovitelem i Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen uvádět číslo této objednávky v předávacím protokolu (je-li pořizován), v Akceptačním protokolu a na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

- Zhotovitel připojí k faktuře kopii této objednávky s podpisem osoby oprávněné k jejímu přijetí a Akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. předávací protokol, je-li pořizován.

- Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu.

- Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla Objednatele.

Akceptační podmínky

- V rámci akceptačního řízení se budou nové procesy a funkcionality (které jsou součástí díla) ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích scénářů), které, nebude-li dohodnuto jinak, zajistí a připraví Zhotovitel.

- Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušnou funkční součást díla a Objednatel provede bez zbytečného prodlení (max. do 7 pracovních dní) příslušný akceptační test. V případě, že Objednatel nedokáže zajistit kapacity interního zákazníka, může písemně požádat o prodloužení o dalších 7 pracovních dní, o kterých se prodlouží termín plnění díla dle bodu 4.1 této Objednávky.

- Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje vady funkční součásti díla a po dohodě se Zhotovitelem provede kategorizaci:

- Vada kategorie A

- Vada, kde jsou vážně ovlivněny základní procesy a nezbytné úlohy nemohou být plněny.

- Vada kategorie B

- Vada, která ztěžuje základní procesy a plnění nezbytných úloh. Vada neznemožňuje provoz díla.

- Vada kategorie C

- Vada, která má minimální/žádný dopad na základní procesy a plnění nezbytných úkolů.

- Výstupem akceptačního testování bude souhrnný akceptační protokol (včetně případných termínů zapracování výhrad), který bude obsahovat jednu z následujících hodnoty:

- Akceptováno (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B, C).

- Akceptováno s výhradou (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B).

- Neakceptováno (akceptační testy proběhly s vadami kategorie A, B).

- Akceptační protokol bude potvrzen Objednatelem i Zhotovitelem bez zbytečného prodlení (max. do 5 pracovních dní). Součástí akceptačního protokolu nebudou změnové/rozvojové požadavky.

- Akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek byl způsoben Objednatelem nebo třetí stranou.

Sankce

- Za prodlení se zhotovením díla (milník „Nasazení a spuštění celého systému na PROD prostředí“ – spuštění, akceptace) ze strany Zhotovitele a předání jeho výstupů Objednateli se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 % z neakceptovaných částí díla této Objednávky, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 100 % z ceny této Objednávky.

- Uplatnění případných a prokazatelných sankčních poplatků lze učinit zápočtem proti vystavené faktuře

- Uplatněním sankcí nezaniká povinnost Zhotovitele dílo řádně dokončit a předat.

- Čas strávený opravou Objednatelem či Zhotovitelem identifikovaných chyb u funkcionalit, neprodlužuje termín plnění.

Ostatní

- Záruční a licenční podmínky se dále řídí dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této objednávce, pokud bude řádně požádán dle splnění základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány. Rovněž bere na vědomí, že případné dodatky budou v souladu s obecně závaznými předpisy zveřejněny v registru smluv.

- Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv Objednatel.

Přílohy této objednávky:

Příloha č. 1 – Cílový koncept nasazení řešení Portálu občana do prostředí objednatele

Příloha č. 2 – Nabídka nasazení řešení Portálu Občana MN-005/25

Příloha č.3 – Harmonogram projektu

Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí touto objednávkou, jejími přílohami (podle číselné posloupnosti) a Smlouvou v uvedeném pořadí.

V Plzni						V Ústí nad Labem

dne: …………………………….					dne: …………………………….

…………………………………….				…………………………………….

Ing. Petr Vybíral						Martin Konečný

jednatel společnosti						předseda představenstva

Zhotovitel

…………………………………….

Ing. Jaroslav Novák

místopředseda představenstva

Objednatel