DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo OBJEDNATELE: 1722/2016-98

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: …………………..

uzavřený podle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- Městská část Praha – Vinoř

se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř

IČ 240 982, DIČ CZ00240982

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,	číslo účtu: 274 958 902/0300

zastoupená Františkem Švarcem, starostou městské části

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

- Jan Kubák

se sídlem U Svobodárny 1071/7, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČ 613 03 755, DIČ CZ5405310757

bankovní spojení: KB 19-3924780207/0100

zastoupen Janem Kubákem, tel. 602 623 757

zastoupen ve věcech realizačních a technických Mladenem Kolarem, tel. 602 625 326

jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2016 smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení díla „Rekonstrukce kotelny v suterénu zdravotního střediska“ („Smlouva“).

Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné dodávky a montáže - práce. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem zajištění dodatečných prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

# II. provedení dodatečných prací

Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných prací (víceprací).

Dodatečné práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

V souvislosti s provedením dodatečných prací se upravuje ustanovení čl. 3. Smlouvy, Doba plnění takto: „Předmět smlouvy bude plněn v období, dokončení prací: říjen 2017“.

# III. smluvní cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných prací podle ustanovení čl. II0 (Provedení dodatečných prací) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 116 440,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a 140 892,40 Kč s DPH.

- V souvislosti se změnami původní smlouvy, které vyplývají z tohoto dodatku č. 1, smluvní cena díla činí:

Dílo celkem bez DPH		1 016 110,- Kč

(slovy: jeden milion šestnást tisíc stodeset korun českých bez DPH)

DPH (21%)		213 383,10 Kč

Dílo celkem včetně DPH		1 229 493,10 Kč

(slovy: jeden milion dvěstědvacetdevět tisíc čtyřistadevadesáttři korun českých a deset haléřů vč. DPH)

- Zhotovitel je oprávněn vystavit účetní doklad k úhradě na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí díla“ a protokolu „O ukončení zkušebního provozu“ v topné sezóně 2017-2018, tj. s předpokladem květen 2018.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

- Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.

- Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po dvou (2) vyhotoveních.

podpisová stranA

# Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Objednatel – Městská část Praha – Vinoř | Zhotovitel – Jan Kubák |
| --- | --- |
| Místo: V Praze Datum: | Místo: V ……………….. Datum: |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Jméno: František Švarc, starosta městské části | Jméno: Jan Kubák |