SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. 2576 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  | č. smlouvy: 20171003 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smluvní strany: |  |
| 1.1 | OBJEDNATEL: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace |  |
|  | Zastoupená: PaedDr. Milanem Němcem, MBA, ředitelem školy |  |
|  | Sídlo společnosti: Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník IČO: 47011327 |  |
|  | Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 780 |
|  | BANKOVNÍ SPOJENÍ: | ČSOB, a. s., pob. Mělník, č. ú.: 3596196/0300 |
|  | (dále jen objednatel) |  |
| 1.2 | ZHOTOVITEL (společnost): | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. |
|  |  | 193 00 Praha 9, Plkovská 1 |
|  | ZASTOUPENÁ: | Pešata Květoslav, jednatel |
|  | IČO: | 27406113 |
|  | DIČ: | CZ27406113 |
|  | Zapsaná v OR vedeného Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 110211 |
|  | BANKOVNÍ SPOJENÍ: | CS a.s. - Praha 9, č.ú.: 222792349/0800 |
|  | (dále jen zhotovitel) |  |
| 2. | Zástupci: |
| 2.1 | K sjednávání a k podpisu dodatků k této smlouvě jsou oprávněni |
|  | za zhotovitele: Michal Boček, |

|  | za objednatele: |
| --- | --- |
| 2.2 | K zastupování na místě realizace, ke kontrole a k převzetí díla jsou oprávněni |
|  | za zhotovitele : Michal Boček |
|  | za objednatele : PaedDr. Milan Němec, MBA |
| 3. | Předmět plnění: dodávka a montáž kamerového systému |
| 3.1 | Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě provede pro objednatele dodávku a montáž systému slaboproudů v objektu Základní školy Mělník, Jaroslava Seiferta 148, dle předem schválené cenové nabídky ze dne 11.09.2017 |
| 3.2 | Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. |
| 4. | Rozsah a obsah předmětu plnění: kabelové rozvody, kompletace, oživení, předání, zaškolení. |
| 4.1 | Realizací díla se rozumí: dodávka a montáž kamerového systému |
| 4.1.1 | Kabelové rozvody kamerového systému; |
| 4.1.2 | Dodávka a instalace jednotlivých komponentů slaboproudu; |
| 4.1.3 | Oživení a naprogramování systémů ; |
| 4.1.4 | Zaškolení obsluhy včetně předání uživatelských návodů dle ČSN a předepsaných certifikátů, |
| 4.1.5 | Záruční servis. |
| 4.2 | Pokud v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu plnění závazku z této smlouvy, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu rozsahu plnění. |
| 5. | Doba plnění: |
| 5.1 | Objednatel předá zhotoviteli pracoviště způsobilé pro zahájení prací na sjednaném díle dne: 20.09. 2017 |
| 5.2 | Zhotovitel provede sjednané dílo v rozsahu čl. 4.1.1 – 4.1.3 v termínu: 20.09.2017 – 20.10.2017 |
| 5.3 | Dokončené práce v rozsahu čl. 4.1.4 předá zhotovitel objednateli zápisem o předání a převzetí do 20.10.2017. |
| 6. | Cena předmětu plnění a platební podmínky: |
| 6.1 | Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 4.1.1 – 4.1.4 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran ve výši (bez DPH 21%): 99.127,50 Kč |
| 6.2 | Smluvní strany se dále dohodly, že cena dle bodu 6.1 bude fakturována takto: |
|  | Konečné vyúčtování bude provedeno do 14 dnů po předání díla a po podepsání předávacího protokolu oběma stranami na základě konečné zúčtovací faktury vystavené zhotovitelem. |
| 6.3 | Splatnost faktury dle čl. 6.2 je stanovena dohodou smluvních stran a to 14 dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu objednatele. |
| 6.4 | Nedodržení lhůty splatnosti faktury zhotovitele podléhá úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a splatným do 14 dnů od jeho vyúčtování a doručení objednateli. |
| 7. | Povinnosti zhotovitele: |
| 7.1 | Zhotovitel je povinen osvědčit připravenost díla k předání a převzetí provedením měření a zkoušek jednotlivých systémů v rozsahu nutném pro prověření řádného provedení montáže a funkceschopnosti díla a bude realizovat dílo v souladu s platnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen s dílem předat objednateli zprávu o výchozí revizi el. zařízení. |
| 7.2 | Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a vyhlášky ČÚBP č.324/1990, 110/1975 a 274/90. |
| 7.3 | Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č.133/1985 o požární ochraně v úplném znění zákona č.91/1995 Sb. A vyhlášky MV č.21/96 o požární ochraně. |
| 8. | Součinnosti objednatele: |
| 8.1 | Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. Důvody přerušení prací musí být přesně specifikovány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Uvedené skutečnosti musí být uvedeny v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. |
| 8.2 | Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce spojené s realizací díla v dohodnuté lhůtě bez omezení a to tak, aby zhotovitel mohl práce provádět nejméně po dobu 10 hodin denně, včetně případných prací ve dnech pracovního klidu nebo volna. Objednatel zajistí možnost použití sociálních zařízení pro pracovníky zhotovitele. Objednatel zajistí podle požadavků zhotovitele provedení stavebních oborově cizích prací, bude-li to potřebné pro řádné provedení díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele se zúčastnit přejímky díla a podepsat při převzetí díla předávací protokol v den převzetí díla, který bude také dnem zdanitelného plnění dle zákona o DPH. |
| 8.3 | Objednatel poskytne po dobu realizace díla zhotoviteli následující služby a výkony: napojovací bod elektro a odběr el. energie – bezplatně |
| 9. | Ostatní ujednání: |
| 9.2 | Při nedodržení termínu zhotovení díla uvedených v bodech 5.2 - 5.3 zaviněním zhotovitele (viz bod 8.1) sjednávají smluvní strany smluvní slevu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení, která bude automaticky zohledněna v konečné zúčtovací faktuře. |
| 9.3 | V návaznosti na úst. §560 obchod. Zákoníku zhotovitel přebírá smluvní záruku za vady odevzdaného díla v rozsahu 24 měsíců ode dne jeho odevzdání a převzetí objednatelem. |
| 9.4 | Veškeré vícepráce související s předmětem díla budou provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě a po odsouhlasení cenové specifikace těchto víceprací oběma smluvními stranami. V dodatku bude zároveň zohledněn termín dokončení díla v případě, že rozsah víceprací bude mít na něj vliv. |
| 9.5 | Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele převzetím díla dle odsouhlasených předávacích protokolů zástupcem objednatele, podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a po uhrazení celkové ceny díla dle čl. 6.1. |
| 10. | Závěrečná ustanovení: |
| 10.1 | Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran. |
| 10.2 | Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. |
| 10.3 | Všechny změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. |
| 10.4 | Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 zhotovitel. |
| 10.5 | Smluvní strany se dohodly, že případné spory plynoucí z této smlouvy budou řešit především přátelskými cestami. |
| 10.6 | Obě smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu na základě pravdivých údajů, svobodně, vážně a bez záměru zajistit jedné smluvní straně neoprávněný prospěch. |
| 10.7 | Tato smlouva má celkem 3 strany a přílohy ve formě cenové nabídky ze dne 11.09.2017 |
| V Praze dne 15. 9.2017 |
| za objednatele (jednatel) |  | za zhotovitele (jednatel) |