DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/399 od křižovatky s II/351 - Rouchovany - II/396 - hranice kraje, úprava úseku
vozovky ze dne 18. 8. 2026

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“ )

a

| Zhotovitel: | Zhotovitel: MI Roads a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| zastoupený: | Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 17331099 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ17331099 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se na základě Žádosti o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo číslo objednatele M-ST-218- 2026/NVZ-ST-01-2025-4 a číslo zhotovitele MIROS26800559, ze dne 18. 8. 2026 vzájemně dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí staveniště z důvodu časové náročnosti zajištění uzavírky pro realizaci stavby.

Doba předání staveniště dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.4. ve znění:

- Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

  - Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 10. 9. 2026 včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitální podpis: 07.09.2026 12:49:19

Ing. Marek Steiner člen správní rady MI Roads a.s.

Digitální podpis:

07.09.2026 15:42:17

Ing. Zdeněk Ludvík předseda správní rady MI Roads a.s.

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.09.09 07:45:06 +02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace