SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka			č. účtu: 524541/0100

IČO: 	00271632					DIČ: CZ00271632

Tel: 	+420 493 545 100				Fax: 493 545 222

E-mail:	posta@mujicin.cz				ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxx

vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města

xxxxx

xxxxx

xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622

Jednající: Radim Gill, ředitel a jednatel společnosti

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 25,  150 00 Praha

č. účtu: xxxxx

IČO: 45797170					DIČ: CZ 45797170

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Strategický plán rozvoje města Jičína“.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy:

- se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla

- vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla

- nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla

- Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

- V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu.

IV. DÍLO

- Předmětem zakázky je vypracování dokumentu „Strategický plán rozvoje města Jičína“.

Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři etapy:

- I. etapa – Analýza prostředí (profil města, průzkum podnikatelského prostředí, průzkum názorů obyvatel)

- II. etapa – Kritické / prioritní oblasti rozvoje a strategická vize. Analýza SWOT (vnitřní a vnější).

- III. etapa – Strategie pro jednotlivé prioritní oblasti.

- IV. etapa – Návrh systému řízení a monitoringu realizace plánu

Součástí první etapy bude následující:

- Vznik Komise pro strategické plánování (KSP)

- Profil města

- Průzkum podnikatelského prostředí

- Průzkum názorů obyvatel

- zpracovatel v rámci zpracování dokumentu provede min. dvě pracovní jednání se zadavatelem a Komisí pro strategické plánování

- Jednotlivé dokumenty budou odevzdány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky (ve formátech *.doc, xls, .pdf)

Součástí druhé etapy bude následující:

- Identifikace kritických/prioritních oblastí rozvoje

- Strategická vize města

- Analýza SWOT (vnitřní a vnější)

- zpracovatel v rámci zpracování dokumentu provede min. tři pracovní jednání se zadavatelem a Komisí pro strategické plánován.

- Jednotlivé dokumenty budou odevzdány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky (ve formátech *.doc, xls, .pdf)

Součástí třetí etapy bude následující:

- Strategie pro jednotlivé prioritní oblasti

- Strategický plán rozvoje města Jičína

- zpracovatel v rámci zpracování dokumentu provede min. čtyři pracovní jednání se zadavatelem a Komisí pro strategické plánování. Dále připraví odborný výklad na jednání zastupitelstva města.

- Jednotlivé dokumenty budou odevzdány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky (ve formátech *.doc, xls, .pdf)

Součástí čtvrté etapy bude následující:

- zpracovatel v rámci zpracování dokumentu provede min. čtyři pracovní jednání s Komisí pro monitoring realizace plánu.

- Jednotlivé dokumenty budou odevzdány ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky (ve formátech *.doc, xls, .pdf)

- Rozsah a kvalita předmětu díla je dána bližší specifikací díla, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.

- Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

- Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla. Jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”).

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

- etapa – do 90 dnů od účinnosti smlouvy

II.  etapa  – do 90 dnů od předání a převzetí I. etapy

III.  etapa  – do 90 dnů od předání a převzetí II. etapy

IV. etapa  – po dobu 2 let od schválení Strategického plánu rozvoje města Jičína v zastupitelstvu města

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 455.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 95.550,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 550.550,- Kč.

- Cena jednotlivých částí díla činí:

| Části (fáze) díla | Cena fáze díla v Kč bez DPH: | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - etapa | 179.725,- | 37.742,25 | 217.467,30 |
| - etapa | 70.525,- | 14.810,25 | 85.335,25 |
| - etapa | 113.750,- | 23.887,50 | 137.937,50 |
| - etapa | 91.000,- | 19.110,- | 110.110,- |
| CELKEM | 455.000,- | 95.550,- | 550.550,- |

- Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo – I. II. a III. etapu bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí každé výše uvedené etapy díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo za IV. etapu bude hrazena zhotoviteli ročně dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

- Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

VII. PŘECHOD vlastnického práva,

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této smlouvy) objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

- Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

VIII. Splnění A přeDÁNÍ DÍLA,

SOUČINNOST OBJEDNATELE

- Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 20 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

- Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla počne běžet předáním a převzetím III. etapy a to po dobu 3 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu na III. etapu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla.

- Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

- Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:

- byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla, resp. etap díla delším než 30 dní;

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu;

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

- Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.

- Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat slevu ve výši 20% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na provedení díla.

XI. SANKCE

- Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu za každý započatý den prodlení.

- Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 3, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Pro případ porušení čl. XIII. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají na 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné.

- Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne třetím osobám, ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy a uděluje objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a je vyloučeno měnit ji jinak než písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem.

- „Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.“

- Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel         1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím závěru.

- Tato smlouva byla schválena v souladu usnesením Rady města č. 99 ze dne 13.9.2017.

V Jičíně dne ………… 2017	V  Brně dne ……….. 2017

______________________________		___________________________________

Město Jičín		HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

JUDr. Jan Malý, starosta města				Ing.Radim Gill, ředitel a jednatel společnosti