# Smlouva o dílo č. 17-0101 na výměnu plynových kotlů v objektu č.p.151/31 „Stará kuchyň“ Domova Odry.

uzavřená mezi

dodavatelem - **Ing. Bačík Pavel BAČÍK - TOPNÉ SYSTÉMY**

 **Na Stráni 8**

 **742 35 ODRY**

 **IČ: 40306178**

##  DIČ: CZ6208051058

 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních i technických:

Ing. Bačík Pavel

a

objednatelem - **Domov Odry, příspěvková organizace**

  **Hranická 410/56**

 **742 35 ODRY**

 **IČ: 48804894**

 **DIČ: CZ48804894**

 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních i technických:

Ing. Pavlína Koláčková

### Datum: 6. 10. 2017 počet stran: 3

1. **Předmět smlouvy:**

 Firma BAČÍK - TOPNÉ SYSTÉMY (dále jen dodavatel) provede instalaci dvou kondenzačních závěsných kotlů o jm. výkonu 26 kW do prostoru stávající technické místnosti (kotelny), jako náhradu za stávající plynové kotle Dakon. Tyto kotle slouží jak k vytápění, tak i k ohřevu teplé vody (TUV) výše uvedeného objektu. Součástí výměny plynových kotlů je rovněž realizace nového odkouření od obou kotlů, výměna automatické regulace vytápění a odvod kondenzátu do stávající kanalizační vpusti.

1. **Podmínky plnění:**

 Dodavatel provede demontáž stávajících plynových kotlů DAKON a instalaci nových kondenzačních kotlů Vaillant typ VU 256/5-5 o jmenovitém výkonu 26 kW. Nově instalované kondenzační kotle budou napojeny na stávající otopný systém přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Dodavatel dále provede výměnu souosého odkouření od kondenzačních kotlů. Součástí dodávky a montáže dodavatele je rovněž výměna ekvitermní regulace s kaskádovým řadičem. Ostatní zařízení kotelny a strojovny zůstává původní.

 Realizace kotelny bude dodavatelem provedena na základě odsouhlasené cenové kalkulace ze dne 18. 9. 2017, která je nedílnou součástí této SOD.

 Po dokončení a předání díla objednateli předá dodavatel příslušnou technickou dokumentaci - záruční listy včetně dokladů o shodě od jednotlivých komponentů realizovaných na předávaném díle a návodů k obsluze v českém jazyce. Dále dodavatel provede zaškolení obsluhy.

 Objednatel umožní dodavateli skladování montážního materiálu v místě montáže v prostoru o velikosti odpovídající rozsahu montážních prací a dále mu umožní napojení na zdroj el. energie v prostoru montáže.

 K realizaci díla budou použity pouze zařízení a materiály schválené k používání v ČR. Dodržení požadovaných technických podmínek dodavatel doloží příslušnými prohlášeními o shodě, certifikáty výrobků, průkazními a kontrolními zkouškami a revizemi jednotlivých částí systému dle platných vyhlášek a technických norem. Tyto doklady pak budou přílohou předávacího protokolu při předání díla objednateli.

 V průběhu realizace díla zajistí dodavatel veškerá nezbytná bezpečnostní a proti-požární opatření podle vyhl. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bude dodržovat všechny platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Zhotovitel bude používat pouze zařízení schopné bezpečného provozu. Dále bude zhotovitel dodržovat platné předpisy požární ochrany, zejména pro skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a manipulaci s otevřeným ohněm.

**C) Termíny plnění:**

Zahájení montáže: 24. 10. 2017

Ukončení montáže: 27. 10. 2017

1. **Cenové ujednání:**

Cena montáže a dodávky dle předmětu plnění je sjednána dohodou a činí:

 **134 208,- Kč**

 **DPH = 15 % 20 131,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH 154 339,- Kč**

1. **Platební podmínky:**

 Objednatel uhradí dodavateli smluvní cenu za realizaci díla po jeho úplném dokončení a řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků se lhůtou splatnosti 14 dnů od vystavení daňového dokladu.

1. **Záruční podmínky:**

 Na veškeré práce a dodávky realizované v rámci této smlouvy poskytuje dodavatel objednateli záruku v délce trvání 30 měsíců od data předání kompletního díla. Na jednotlivé komponenty a zařízení, jež jsou součástí dodávky, se vztahuje záruční doba deklarovaná výrobcem popř. dodavatelem daného zařízení.

1. **Zvláštní ujednání:**

 Veškeré další práce a dodávky realizované nad rámec této smlouvy, resp. nad rámec předané cenové kalkulace, budou po odsouhlasení oběma stranami účtovány jako vícepráce popř. méněpráce, o to dle jednotkových cen odvozených z příslušné cenové kalkulace. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele po uhrazení celkové ceny díla.

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákonč.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

 Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem „Domov Odry, příspěvková organizace“.

V Odrách dne: 10. 10. 2017 V Odrách dne:

 Za dodavatele: Za objednatele:

 Ing. Bačík Pavel Ing. Pavlína Koláčková