Dodatek č.l k objednávce č. 22ZA-001807 mezi objednatelem,

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, SSÚD 11 Nová Ves

a

zhotovitelem ,

PRETOL s.r.o.

se sídlem Radimova 36 , 169 00 Praha 6 zastoupené ve věcech smluvních :

Dodatkem č.l semení čl.III Doba plnění. odst.2. takto:

Zhotovitel je povinnen provést Dílo do 15.12.2017 . O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní odstavce Objednávky se nemění.

Odůvodnění:

Pooškozená PHS se nachází v prostoru dopravního opatření stavby „Oprava D8vkm 5,0 až -2,248", kde nelze v současné době zřídit jiné dopravní opatření. Proto se termín dokončeni opravy posunuje až na dobu po ukončení příslušné etapy, tj po 15.11.2017 do 15.12.2017

V Nové Vsi dne: 6.10.2017

za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Zdeněk Kumí
vedoucí SSÚD 11

Václav Jakeš

jednatel společnosti