# 17-0252_Provedení SAM Microsoft 2017

# Příloha č. 1_Technická specifikace

- Popis prostředí

Informační infrastruktura, představující cca:

  - 280ks koncových zařízení PC (WIN, MAC Linux Workstation)

  - 10ks serverů (WIN, Redhat, AIX, Solaris)

- Předmět plnění

Předmětem plnění níže specifikovaného SAM je platforma Microsoft. Součástí plnění je provedení SAM Microsoft a následné vypracování zprávy o zjištěných výsledcích spolu s případným návrhem nápravy zjištěného stavu.

Součástí plnění je dále také:

- Návrh konzistenčního a fungujícího procesu životního cyklu Microsoft aktiv, který:

  - bude v souladu s legislativními požadavky

  - bude v souladu se směrní ISO 19770-1

  - bude poskytovat efektivní správu a reporting Microsoft licencí používaných v rámci organizace zadavatele

- Zajištění

  - Optimalizace licenčních nákladů

  - Optimalizace nákladů životního cyklu Microsoft aktiv

  - Snížení rizik nesouladu s licenčním ujednání/licenčními podmínkami

  - Zlepšení služeb v oblasti poskytovaní licencí u jednotlivých útvarů zadavatele

  - Zajištění standardní metodiky pro provádění interního auditu licencí

  - Doporučení vhodné aplikační podpory pro řízení životního cyklu Microsoft aktiv v následujících období

- Předpokládaný harmonogram plnění

Realizace plnění včetně odevzdání požadovaných dokumentů nesmí přesáhnout 30.11.2017. Předpoklad plnění předmětu VZ je v několika fázích a to:

- Dočasná instalace vhodného nástroje za účelem získání optimálního „skenu“ sw prostředí zadavatele – SAM Deployment Standard

  - Posouzení vhodnosti stávajícího nástroje AuditPro

- Analýza aktuálního stavu instalovaného SW – SAM Baseline

  - Analýza datové struktury uchovávaných informací

  - Shromáždění poskytnutých licenčních dokumentů

  - Porovnání pokrytí instalovaného/používaného SW licenčními dokumenty

  - Vypracování zprávy

- SAM Assesment

- Analýza stávajícího stavu procesů podporující SAM

- Analýza procesů životního cyklu v oblasti SAM

- Analýza organizačního zajištění procesů SAM

- Návrh a implementace procesů životního cyklu SW

- Požadované výstupy z plnění

- Souhrnný přehled o nasazených a pořízených licencí

- Závěrečná zpráva, která bude reflektovat: SAM Deployment Standard, SAM Baseline, SAM Assesment

- Návrh životního cyklu SW a souvisejících procesů

- Návrh nápravy zjištěných nedostatků/závad/rozporu s licenční politikou Microsoftu

- Implementace navržených procesů