DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zborná

- č.: 904-2021-520201 ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Markétou Maškovou, radou Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 190

E-mail: 	marketa.maskova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o., jako reprezentant společnosti

První společník (reprezentant společnosti:	AGROPOZ CB s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Druhý společník (člen společnosti):	GEOPOZEM CB, s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 
4. 10. 2021 za společnost jedná Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel.

Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:		cgn9ex

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		6078268389/0800

DIČ:		CZ28148916

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 7) | ha | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 7) | ha | 1 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5) | 100bm | 1 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 6 200,00 |

Hodnota změn činí 6 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,44 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 6 200,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek. V rámci zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zborná se aktualizace plánu společných zařízení týká pouze úpravy výměry nově navržené travní doplňkové cesty DC11 s výměrou 1644 m2 (oproti návrhu, kde bylo 535 m2) a stávající cesty DC12b s výměrou 404 m2 (oproti návrhu, kde bylo 554 m2) vedoucí po okraji lesa, která má samostatnou parcelu ostatní komunikace v návrhu nového uspořádání pozemků, a proto byla přidána také do PSZ. Jedná se o část úseku stávající cesty „C7“ vyznačené v Mapě průzkumu. Navazuje na úsek cesty DC12a mimo obvod pozemkové úpravy. Celková výměra aktualizace PSZ činí 2048 m2 se zaokrouhlením na 1 ha. Zároveň nedošlo ke změně katastrální hranice.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (Dodatky č. 1 a 4) nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 793 900,00 Kč | 960 619,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 362 800,00 Kč | 438 988,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 112 500,00 Kč | 136 125,00 Kč |
| Celková cena | 1 269 200,00 Kč | 1 535 732,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

## Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			AGROPOZ CB s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj			reprezentant společnosti

a Kraj Vysočina

Místo: Brno			Místo: České Budějovice

Datum: 21. 9. 2026			Datum: 21. 9. 2026

________________________________			___________________________

v z. JUDr. Jarmila Křížová			Ing. Jaroslav Vrážek

vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj	jednatel

zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj			AGROPOZ CB s.r.o.

a Kraj Vysočina

Za správnost:

________________________________

Ing. Jana Šlejtrová

vedoucí Pobočky Jihlava