DODATEK č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka       
č.:  946-2023-505101 ze dne 23.08.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem,

zástupcem ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem,

zástupcem ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou,

vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.:	+420 725 918 219

E-mail:	jhradec.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r. o.

se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459

Zastoupená:                                           	Milanem Novým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

DIČ:	CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- V důsledku organizačních změn na straně Objednatele, platných od 01.07.2026, se jeho název mění na Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Ve smluvních záležitostech je Objednatel zastoupený Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský a Plzeňský kraj.

- Na základě oznámení Zhotovitele se mění sídlo zhotovitele: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9 a osoba zastupující zhotovitele ve věcech technických: xxxxxx.

Čl. II.

Předmět Dodatku

- 1.

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 7 | 2 750 | 19 250 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 20 | 3 300 | 66 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 | 22 000 | 22 000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 107 250 |

Hodnota změn činí 107 250 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 107 250 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci zpracování plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka byla zpracována dokumentace technického řešení (DTR) liniových dopravních staveb v rozsahu 13 MJ a nebyla zpracována DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb a vodohospodářských staveb. Rozsah zpracovaných DTR vychází z návrhu jednotlivých opatření v plánu společných zařízení a nemění žádným způsobem celkovou povahu díla.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 3,82 % a dle odst. odst. 6 nepřesáhne 7,30 % původní hodnoty závazku.

- Čl. 6.3.3 odstavec c) se mění takto:

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.

Odůvodnění:

Ke změně čl. 6.3.3 odst. c) dochází na základě informace podané z Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 6. 2026, č.j. SPU 234602/2026.

Čl. III.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 822 470,00 Kč | 995 188,70 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 538 670,00 Kč | 651 790,70 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 57 750,00 Kč | 69 877,50 Kč |
| Celková cena | 1 418 890,00 Kč | 1 716 856,90 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro

Jihočeský a Plzeňský kraj

Místo: České Budějovice		Místo: Praha

Datum: 23.09.2026	Datum: 23.09.2026

„elektronicky podepsáno“         	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

v z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek	Milan Nový

vedoucí Oddělení převodu majetku státu Jihočeský kraj	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

zástupce ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 650,00 | 11 550,00 | 30.06.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 200,00 | 22 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 175 | 825,00 | 144 375,00 | 30.09.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 131 | 2 970,00 | 389 070,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 5 500,00 | 16 500,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 17 | 3 300,00 | 56 100,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 175 | 385,00 | 67 375,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 175 | 660,00 | 115 500,00 | 30.09.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 822 470,00 | 30.09.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 175 | 1 100,00 | 192 500,00 | 30.09.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | 3 300,00 | 49 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 13 | 2 750,00 | 35 750,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 3 300,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 22 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 590,00 | 7 590,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 180,00 | 4 180,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 540,00 | 1 540,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 175 | 1 100,00 | 192 500,00 | 31.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 590,00 | 7 590,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 180,00 | 4 180,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 540,00 | 1 540,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 538 670,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 175 | 330,00 | 57 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 750,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 822 470,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 538 670,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 750,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 418 890,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 297 966,90 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 716 856,90 |  |