### SMLOUVA O DÍLO

### na provedení zakázky malého rozsahu

„Holická 51 – výměna PVC“

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: …………………….. |  |
| --- | --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: |
| --- |
| SNO, a.s., Školní 2a, Olomouc |
| Ing. Roman Zelenka, ředitel |
| tel.: | xxxxxxxx, | fax: | xxxxxxxxxx, | email: xxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41 Olomouc: |
| Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. |
| tel.: | xxxxxxxxx, |  |  | email: xxxxxxxxxxx |
| Jiří Janhuba, provozní technik SNO, a.s. |
| tel.: | xxxxxxxx | fax: | xxxxxxxxxx, | email: xxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: xxxxxxxxx |
| číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxx |

| 2. Zhotovitel: | Petr Pilát plná adresa: Bělkovice-Lašťany 22, PSČ 779 00 IČO: 87384141 DIČ: CZ8507115980 bankovní spojení: č.účtu: xxxxxxxxxx odpovědný zástupce pro věci smluvní: Petr Pilát Tel.: xxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |

# Preambule

- Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 2586 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje dostatečnými kapacitami k realizaci díla v požadovaných termínech.

# Předmět  plnění

Předmětem plnění je „Holická 51 – výměna PVC v chodbách 1.NP a 2.NP“

-  v souladu a podle:

- prohlídky a zaměření na místě samém

- cenové nabídky ze dne 15.8.2016

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.

- Zhotovením stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo dílo zkolaudovatelné, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.

- Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na skládky, popř. recyklační střediska.

# Termín plnění

| Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínu od 23.9. do 15.10.2016. |  |
| --- | --- |

- Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.

- Strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín ukončení a dílo musí být dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že dodatečné práce v součtu u všech stavebních objektů překročí 10% ze sjednané ceny díla, má zhotovitel právo domáhat se po objednateli prodloužení termínu plnění díla, nejdéle však o dobu odpovídající poměru mezi původním termínem ve dnech a původní cenou díla a násobkem nákladu nových dodatečných prací, pokud tato doba nebude přerušena např. zimním obdobím.

- Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele nebo nájemce prostor, kde nabýt dílo realizováno.

# Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena činí:

50.639,- Kč bez DPH

tj. 58.235,-Kč včetně DPH 15%

Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho-

tovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v předložené nabídce.

- Faktura musí být zhotovitelem doručena ve dvou originálech do 8 kalendářních dnů od data dokončení stavby.

# Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje při podpisu této smlouvy předat zhotoviteli následující podklady:

- staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do doby zahájení stavby.

- V případě uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem PD na činnost autorského dozoru je zhotovitel stavby povinen účinně spolupracovat s osobami určenými objednatelem.

- Technický dozor stavebníka (TDS) má povahu občasného TDS.

- Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v článku I. této smlouvy.

# Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 7 dní před uskutečněním změny.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají kontrolní orgány.

# Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 36 měsíců.

- V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději desátý den po doručení požadavku uznané reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně a současně faxem, event. e-mailem oznámit objednateli, zda-li reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.

- Vzniknou-li spory mezi stranami ohledně kvality, technologie, provádění díla, je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení předem oboustranně odsouhlasené akreditované zkušebně, příp. soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

# Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla oproti termínům sjednaných v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši až 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad, skupiny vad či nedodělků (dále jen vad), uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši až 1.000 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady, uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až 1.000 Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení.

- Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací uznaných vad v termínu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní uznané reklamované vady v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až 1.000 Kč za každou vadu, u níž je v prodlení.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká i úroků z prodlení.

- Souhrn výše uvedených smluvních pokut a úroků z prodlení se omezuje nejvýše do 5% ceny díla včetně DPH.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

# Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména obchodním a občanským zákoníkem a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle PD a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

- Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po jednom vyhotovení, zhotovitel obdrží taktéž jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: 23.9.2016 |  |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Roman Zelenka ředitel SNO, a.s. | Petr Pilát soukromý podnikatel |