DODATEK č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Mutěnín,  
č.:  525-2024-504202 ze dne 1. 7. 2026

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupená: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

V technických záležitostech zastoupená: Jaroslavou Váchalovou

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 739

E-mail: jaroslava.vachalova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

Email: xxx

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 257/2013 Sb. | ha | 166 | +20 | 1 600,00 | +32 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | +32 000,00 |

Hodnota změny činí 32 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,21 % původní hodnoty závazku) o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změně zvýší o 32 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dne 23.9.2026 obdržel SPÚ, Pobočka Domažlice žádost zhotovitele č.j. SPU 372932/2026 o vyhotovení dodatku ke SoD č. 525-2024-2026 na základě upřesnění měrných jednotek KoPÚ Mutěnín. Důvodem uzavření tohoto dodatku je navýšení počtu měrných jednotek u etapy 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ Navýšení měrných jednotek vyplývá ze skutečně zjištěných hranic obvodu KoPÚ. Pobočka Domažlice vyhodnotila výše uvedenou změnu jako oprávněnou a stanovila po dohodě se zhotovitelem rozsah požadovaných víceprací.

Potřeba uplatnění víceprací, které plní stávající dodavatel, jsou nezbytně nutné pro dokončení původní veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. O navýšení počtu měrných jednotek byl sepsán dne 23. 9. 2026 č.j. SPU 372701/2026 písemný záznam. Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí +32 000,00 Kč bez DPH, tj. +1,21 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota změny, 
(dodatek č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % a nepřesáhne dle odst. 5 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 077 600,00 Kč | 1 303 896,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 362 750,00 Kč | 1 648 927,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 240 000,00 Kč | 290 400,00 Kč |
| Celková cena | 2 680 350,00 Kč | 3 243 223,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a

Plzeňský kraj

Místo: Domažlice		Místo: Plzeň

Datum: 29. 9. 2026	Datum: 29. 9. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jan Kaiser	Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Marek Gebauer

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutěnín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 | 30.8.2026 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 600 | 500,00 | 300 000,00 | 30.9. 2026 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 166 | 1 600,00 | 265 600,00 | 30.9. 2026 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 20 | 1 600,00 | 32 000,00 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 600 | 300,00 | 180 000,00 | 30.8.2027 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 600 | 400,00 | 240 000,00 | 30.8.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 077 600,00 | 30.8.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 600 | 800,00 | 480 000,00 | 30.8.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 17 | 6 000,00 | 102 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 35 | 3 000,00 | 105 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 8 000,00 | 160 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 600 | 500,00 | 300 000,00 | 30.8.2029 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 | 3 500,00 | 70 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 362 750,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 600 | 400,00 | 240 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 077 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 362 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 680 350,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 562 873,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 243 223,50 |  |