Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na provádění TBD nad vodními díly II. kategorie v letech 2017 až 2020, uzavřené dne 15.12.2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Skokan, osoba odpovědná za TBD

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo:	Hybernská 1617/40, Nové Město, Praha 1, 110 00

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Sedláček, prokurista

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Hodák, Ph.D., vedoucí útvaru 403 Vodní díla

na Moravě a ve Slezsku

IČO:	49241648

DIČ:	CZ49241648

Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

(dále jen jako „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změny činnosti na základě aktuálního stavu přípravy rekonstrukce vodního díla Morávka a na základě dohody smluvních stran se v souladu s ustanovením čl. 5, bod 5.1. a 5.2. a čl. 13, bod 13.5. dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Změna čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.1.7., odrážka první se ruší a nahrazuje se novým zněním

- Vypracování dokumentu „VD Morávka – území ohrožení zvláštní povodní“. V rámci prací bude sestaven 2D model proudění povrchové vody v zájmovém území ohroženém zvláštní povodní z VD Morávka při využití aktuálních geometrických dat. Dokument bude obsahovat stanovení území ohroženého zvláštní povodní na mapových podkladech a výsledky výpočtů v tabelární a textové formě. Součástí předávaných dat budou ohrožená území v digitální podobě (formát *.shp.).

Dokument se zpracovává z důvodu přípravy stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní, stavba č. 4074“, jejímž účelem je zvýšení bezpečnosti stávajícího vodního díla při převádění extrémních povodňových průtoků a dále v souvislosti s revizí zařazení vodního díla Morávka do kategorie TBD vlivem připravované změny stavby vodního díla (zpracování nového posudku pro zařazení do kategorie TBD). Termín vypracování a předání dokumentu je do 15.12.2017.

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se cena díla mění následovně

Celková cena v roce 2017

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	332 000,- Kč

Cena dalších prací bez DPH dle dodatku č. 1	+ 195 000,- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	527 000,- Kč

Celková cena v letech 2017 - 2020

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2 013 000,- Kč

Cena dalších prací bez DPH dle dodatku č. 1	+ 195 000,- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	2 208 000,- Kč

čl. 13. Závěrečná ujednání – bod 13.14. se ruší a body 13.11. až 13.13. nově zní takto:

- 13.11.	Za účelem zveřejnění této smlouvy včetně dodatků v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

13.12.	Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- 13.13.	Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jeho uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

v Ostravě dne 	5.10.2017				v Praze dne	9.10.2017

za objednatele						za zhotovitele

__________________________			___________________________

Ing. Jiří Pagáč						Ing. Miloš Sedláček

generální ředitel					prokurista