DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Květnov č.: 638-2025-520202 
ze dne 4.9.2025 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený:		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou

Pobočky Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 187

E-mail: 		havlickuvbrod.zdarnadsazavou.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- PROJEKCE & AREA G.K.

První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o.

se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459

Zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

se sídlem					xxxxxxxxxx Pacov, IČO: 438 20 654

Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou

Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 18. 7. 2025 za společnost jedná:

Milan Nový, jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxx

ID datové schránky:				jyem6ry

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		19-4040960207/0100

DIČ:		CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu předání dílčí části.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ |  | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 62 | 4 | 3 200,00 | 12 800,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 433 | 7 | 250,00 | 1 750,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 433 | 7 | 250,00 | 1 750,00 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha |  | 433 | 7 | 1 100,00 | 7 700,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 433 | 7 | 1 100,00 | 7 700,00 |
|  | Mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha | 433 | 7 | 350 | 2 450,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 34 150,00 |

Hodnota změn činí 34 150,00 Kč bez DPH, (tj.  1,76 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 34 150,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě jednání z kontrolního dne č.j. SPU 116229/2026, za účasti katastrálního pracoviště 
a zhotovitele, kde byl upřesněn průběh obvodu KoPÚ a dále pak dle skutečně vyšetřených měrných jednotek obvodu KoPÚ v terénu dochází k úpravě měrných jednotek dílčí části 6.2.4. Tato změna měrných jednotek dílčí části 6.2.4 vyvolala změnu plochy řešeného území, což má dopad na další dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínu předání u dílčí části:

- Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | - Dílčí část | - Původní termín | - Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.2.5 | - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | - 30. 9. 2026 | - 31. 8. 2028 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci zadávacího řízení KoPÚ Květnov byla soutěžena dílčí část 6.2.5 stanovena s finančním limitem. Tato dílčí část s termínem plnění do 30. 9. 2026, nebyla v rámci etapy přípravných prací využita. S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení nelze předem vyloučit nesouhlas s řešením pozemků podle § 3 odst. 3 Zákona, nelze dílčí část 6.2.5 z předmětu plnění vyjmout. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu plnění této dílčí části do doby, kdy bude zřejmé, zda tato dílčí část bude aktivována a využita, či nikoli.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.5 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Změna znění čl. 6.3.3. písm. c) Smlouvy o dílo

Na základě vydané aktuální Změny č. 3 Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav MN 01/2022 účinného od 9. 7. 2026 dochází úpravě znění čl. 6.3.3 = Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ písm. c) takto:

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.

Čl. III.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 870 400,00 Kč | 1 053 184,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 140 500,00 Kč | 1 380 005,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 154 000,00 Kč | 186 340,00 Kč |
| Celková cena | 2 164 900,00 Kč | 2 619 529,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

a Kraj Vysočina

Místo: Brno 		Místo: Praha

Datum: 17. 9. 2026 	Datum: 15. 9. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                            „elektronicky podepsáno“

……………………………….		……………………………….

v z. JUDr. Jarmila Křížová 	Milan Nový

vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj 	jednatel společnosti AREA G.K. zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj 	spol. s r.o. a reprezentant Sdružení

a Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………….

Ing. Jana Ďásková

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou