##### Dodatek č. 1

##### S M L O U V Y  O  D Í L O

##### N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

Číslo smlouvy objednatele: 0118/2017/OI

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-17-0971

# Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš

číslo účtu:	25402540/0300

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

sídlo: 			Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: 	Joštova 1, 350 02 Cheb

IČ:                    		284 20 403

DIČ: 			CZ28420403

bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., pobočka Cheb

Komerční banka, a.s., pobočka Cheb

číslo účtu:	5023013253/5500

78-2124090297/0100

zastoupen:		Petrem Študlarem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ a ve smyslu vyhlášky č. 231/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

##### d o d a t e k

##### s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y

„Rekonstrukce chodníků ulic Šaldova a Janáčkova, Aš“

I. Úvodní ustanovení

1.1.	Objednatel je Město Aš.

1.2.	Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“  a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.3.	Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 05.12.2016 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků ulic Šaldova a Janáčkova, Aš“ formou otevřeného podlimitního řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 23. 01. 2017 č. usnesení  01/33/17.

II. Předmět dodatku

2.1.	Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prováděných prací, která má vliv na cenu díla. Předmětem dodatku je dále změna termínu dokončení stavebních prací.

2.2.	Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 2.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Cena za provedení díla a způsob její úhrady:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

- Cena dle původní SOD bez  DPH  : 			9 041 183,91 Kč

- Vícenáklady dle dodatku č. 1 (bez DPH) :		 +112 258,56 Kč

- -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena za dílo (bez DPH) :				9 153 442,47 Kč

- (dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

- 2.3.	Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 4.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště					 	   	15. 03. 2017

Zahájení stavebních prací 	 	    				           	15. 03. 2017

Dokončení stavebních prací						        	15. 12. 2017

předání a převzetí stavby

# III. Závěrečná ustanovení

3.1.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2.	Tímto dodatkem se mění pouze rozsah prováděných prací a termín dokončení prací, veškerá ostatní ustanovení SOD se tímto dodatkem nemění.

3.3.	Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a dva originály obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3.4.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.5.	V souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 10/393/17 ze dne 02. 10. 2017.

V Praze dne …………………                                                       V Aši dne …………………

Za zhotovitele				    			    Za objednatele

Petr Študlar				  			  Mgr. Dalibor Blažek

Předseda představenstva			    			    starosta města Aš

Za věcnou správnost odpovídá:

Přílohy:

změnový list rozpočtu