Dodatek č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Pravíkov č.: 620-2022-520203 ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Miroslavou Smejkalovu, odborným radou Pobočky Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 213

E-mail: 		pelhrimov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 			3723001/0710

DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323,

Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxxx

E-mail:		xxxxxxx

ID datové schránky: 	qzhp5bf

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 		5279999001/5500

DIČ: 	CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 2 | 8 470,00 | 16 940,00 |
| Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 16 940,00 |

Hodnota změn činí 16 940,00 Kč bez DPH, (tj. 0,61 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 6 655,00 |

Hodnota změn činí 6 655,00 Kč bez DPH, (tj. 0,24 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 10 285,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

Po dokončení etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle 
§ 11 odst. 1 Zákona a s tím související etapy 6.3.2 h) – Aktualizace PSZ je známo skutečné množství měrných jednotek zpracovaných na etapu aktualizace PSZ. Z tohoto důvodu dochází k úpravě počtu měrných jednotek u DČ 6.3.2 h) i) = Aktualizace PSZ do 10 ha, DČ 6.3.2 h) ii) = Aktualizace PSZ do 50 ha a DČ 6.3.2 h) iii) = Aktualizace PSZ nad 50 ha.

Zpracovatelem byly skutečné měrné jednotky na vyhotovení aktualizace PSZ spočítány a objednatelem odsouhlaseny.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatek č. 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10% původní hodnoty závazku (2,48 % původní hodnoty závazku).

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 547 155,00 | 1 872 057,55 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 987 360,00 | 1 194 705,6 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 220 825,00 | 267 198,25 |
| Celková cena | 2 755 340,00 | 3 333 961,40 |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský

kraj a Kraj Vysočina

Místo: Brno			Místo: Plzeň

Datum: 29.9.2026			Datum: 29.9.2026

„elektronicky podepsáno“			„elektronicky podepsáno“

______________________________ 			___________________________

v z. JUDr. Jarmila Křížová	 					Mgr. Barbora Salátová

vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj	jednatelka společnosti

zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj

a Kraj Vysočina

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………..

Ing. Luboš Rudišar

vedoucí Pobočky Pelhřimov