# Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ-450/67525/2017

číslo zhotovitele:  017-2017

# uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012Sb.,Občans.zákoník (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou,

kterou zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Rostislav Jošek, kastelán SH Buchlov

Zástupce pro věci technické (TDS):  Ing. Josef Mikel, investiční technik

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:  MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČ: 48201693, DIČ: CZ48201693

Zastoupena ve věcech smluvních: Marek Strobach, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Patrik Babínek, vedoucí ateliéru

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Oddíl C, vložka 226824

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx, E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxx., č. účtu:xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

II.

Předmět Smlouvy

2.1 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. a IV. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou níže v ustanovení článku VI. této smlouvy.

2.2 	Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 8. 2017, evidovaná k veřejné zakázce, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v NEN, zakázka č. N006/17/V00006113.

III.

Předmět díla

3.1	Zhotovitel zpracoval pro objednatele projekt pro stavební povolení a provedení stavby v roce 2007, na který bylo následně vydáno závazné stanovisko KUZL 37121/2008 ze dne 2. 6. 2008. Smluvní strany se dohodly o provedení aktualizace a rozšíření uvedené projektové dokumentace pro akci: „SH Buchlov - Oprava krovů a stropů nad hospodářskými objekty - aktualizace 2017“ - projektová dokumentace pro provedení stavby (dále taky jako „DPS“).

3.2	Aktualizací se rozumí oprava a doplnění původní projektové dokumentace o nové skutečnosti, které původní dokumentace neřešila, popř. nové skutečnosti, které mohly nastat po uplynutí 10 let od termínu zpracování původního projektu.

Jedná se zejména o:

- provedení mykologického průzkumu a doplňujících průzkumů stavebně technických;

- aktualizaci a doplnění projektové dokumentace o nové skutečnosti, tj. - technické zprávy, výkresy dotčené změnou (vč. výkresu hromosvodu), výpisy prvků, seznamy použitých materiálů, vč. doplnění projektu novými výkresy a podrobnostmi;

- doplnění tepelné izolace v konstrukcích stropů popř. na podlaze půdy nad vytápěnými prostory

- oprava konstrukcí komínů vč. detailů napojení na krytinu, atik vč. jejich krytí;

- provedení statického posouzení prvků krovů a stropu;

- oprava částí stavby (římsy, příčky, stěny apod.) dotčených navrhovanou opravou střechy a 	stropů;

- doplnění projektové dokumentace o technické detaily - opravy konstrukcí střechy a stropů, 	jejich napojování, kotvení a uložení;

- doplnění technických zpráv o technologické postupy, receptury použitých maltových směsí, 	návrhy na opravu omítek (stěn, komínů, nadezdívek) v prostoru půdy a nad rovinou střechy vč., 	doplnění Plánu organizace výstavby v Souhrnné technické zprávě apod.

- aktualizace rozpočtu v aktuálně platné cenové soustavě vč. výkaz výměr

3.3	Zhotovení aktualizované projektové dokumentace zahrnuje tyto části:

a) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby s označením změny „a“: „SH Buchlov - Obnova  krovů a stropů nad hospodářskými objekty - 2017“

b) autorský dozor při realizaci stavby

3.4	Projektová dokumentace bude vyhotovena a členěna dle vyhl. č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.62/2013Sb.

Mimo výše uvedené bude dokumentace obsahovat:

- Technické zprávy v podrobnosti pro provedení stavby, vč. příloh, podrobných popisů technologických postupů a receptury navrhovaných směsí a druhy použitých materiálů;

- Výkresovou dokumentaci s barevným vyznačením navrhovaných zásahů pro realizaci stavby (M     	1:50);

- Zaměření stávajícího stavu (M 1:50);

- Konstrukční detaily krovů, střech, komínů, stropů vč. podrobného popisu (M 1:10, 1:20);

- Výpisy výrobků (truhlářských, zámečnických, klempířských) budou obsahovat nákresy výrobků 	vč. kót, použitých profilů, materiálů, způsobu spojování, povrchových úprav a způsobu 	uchycení a kotvení;

- Zásady organizace výstavby v daných prostorách staveniště a přístupu k němu;

- Položkový rozpočet všech prací, vč. výkazu výměr a vedlejších rozpočtových nákladů.

3.5	Rozpracovaná PD a navrhovaná řešení budou průběžně konzultována a odsouhlasována zástupci objednatele a orgány státní památkové péče. Zhotovitel se zavazuje při vytváření PD spolupracovat se stavebním úřadem a orgány památkové péče, jakož i dalšími příslušnými institucemi a zavazuje se zapracovat do PD všechny jejich připomínky.

3.6	Projektová dokumentace bude z hlediska rozsahu řešena podle vyhl. č.499/2006 Sb. - pro provedení stavby. V PD pro provedení stavby se požaduje podrobné členění položek rozpočtů a výkazů výměr bez agregovaných položek. V samostatném rozpočtu bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný podle aktuální platné cenové soustavy k termínu dokončení projektové dokumentace. Součástí bude rovněž „slepý“ položkový rozpočet (bez cen), který bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Podrobný výkaz výměr bude splňovat požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výpočty výměr položek dle aktuálně platné vyhlášky, a bude obsahovat rovněž položky vedlejších nákladů.

3.7	Objednatelem odsouhlasená verze PD bude odevzdána v jazyce českém v požadovaném počtu:

v tištěné podobě:

- 7 ks PD v tištěné podobě (texty a výkresy),

- se slepým výkazem výměr ve 4 výtiscích

- s rozpočtem stavby ve 3 výtiscích

na nosiči dat:

- 2 ks PD - texty a výkresy na nosiči dat s popisem ve formátu .xls, .doc, .dwg, nebo .dgn,

- 2 ks PD - texty a výkresy na nosiči dat s popisem ve formátu .pdf.

- oceněný výkaz výměr (rozpočet) k PD na nosiči dat s popisem ve formátu .xls

- slepý výkaz výměr na nosiči dat s popisem ve formátu .xls

3.8	Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele všechny podklady, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.

IV.

Autorský dozor

4.1 	Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění díla reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- provádět autorský dozor tak, aby mohl posoudit a zajistit, že je dílo prováděno v obecné shodě s projektovou dokumentací stavby;

- pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude objednateli hlásit jakékoli chyby, nedostatky či odchylky zjištěné během dozoru;

- vysvětlovat požadavky a podmínky při realizaci stavby; zhotovitel PD poskytne bez zbytečného prodlení vyjádření, stanoviska, požadovaná objednatelem popř. zhotovitelem stavby a vydá požadavkům v co nejkratší možné lhůtě písemné vyjádření týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD stavby;

- připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny (podklady) ke změnám a doplňkům oproti projektové dokumentaci stavby a ve spolupráci s TDS bude navrhovat možné úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem projektové dokumentace;

- účast na vybraných kontrolních dnech stavby.

4.2 	Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace stavby. Tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora PD na výkresech skutečného provedení stavby.

4.3	Autorský dozor bude prováděn v rozsahu deseti (10) kontrolních dnů v místě stavby à 5 000 Kč/ 1 kontrolní den + 20 hodin à 500 Kč/hod (dodatečné projekční práce v ateliéru). Jedná se o předpokládaný rozsah. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění objednatelem.

V.

Doba plnění a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení díla: do 5-ti pracovních dnů po účinnosti této smlouvy

- termín předání PD dle předmětu díla 		do 15. 11. 2017

- termín podání žádosti o ZS			do 30. 11. 2017

- autorský dozor: 10 x kontrolní návštěvy v průběhu stavby – dle požadavku objednatele.

  - Místem předání PD je SH Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice.

  - O odevzdání díla objednateli bude sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele je oprávněn protokol o převzetí PD podepsat zástupce pro věci technické. Zhotovitel je povinen dílo protokolárně předat nejpozději v poslední den lhůty stanovené v bodě 5.1 a objednatel je povinen danou část díla od zhotovitele převzít, nebude-li vykazovat vady a nedodělky. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

  - Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci a provést další ve smlouvě dohodnuté úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

VI.

Cena za provedení díla

6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. a IV této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:

6.1.1	Cena za zpracování projektové dokumentace

Cena díla činí bez DPH 109 000,- Kč (slovy: jednostodevěttisíc korun českých)

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí DPH 21%, tj. 22 890- Kč.

Cena díla ke dni podpisu této smlouvy s DPH činí 131 890,- Kč, (slovy: jednostotřicet jedentisícosmsetdevadesát korun českých)

Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému zpracování PD včetně vyhotovení příslušných zpráv a všech dalších souvisejících nákladů. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci bez správních poplatků.

6.1.2. Autorský dozor

Předpokládaná cena autorského dozoru je vypočítána jako cena za jeden (1) kontrolní den (KD) ve výši 5 000 Kč/1 kontrolní den + 20 hodin (projekční práce v ateliéru) à 500 Kč/hod bez DPH; při předpokladu práce 10 KD, jak je uvedeno v odst. 4. 3. výše, činí celkem bez DPH 60.000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých). K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí DPH 21%, tj. 12.600,- Kč. Předpokládaná cena autorského dozoru s DPH při předpokladu práce 10 KD a 20 hodin TP ke dni podpisu této smlouvy činí 72.600,- Kč.  Cena bude hrazena dle skutečnosti v souladu s odst. 4.3 výše. Cena za autorský dozor zahrnuje čas a náklady na výkon činnosti AD na stavbě vč. nákladu na dopravu na místo stavby a činnosti, kterými autor projektové dokumentace ověřuje soulad prováděné stavby a projektové dokumentace v průběhu realizace. Cena za AD bude fakturována během realizace stavby, do termínu jejího dokončení.

6.2	Smluvní cena uvedená výše v bodě 6.1.1 této smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Veškeré práce, dodávky a činnosti požadované k naplnění této části předmětu díla jsou zahrnuty do nabídkové ceny díla.

6.3	Výši smluvní ceny je možné měnit jen v případě změny zákonné sazby DPH.

6.4	Splatnost veškerých faktur za PD je 21 dní po doručení na adresu objednatele SH Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílo (PD) po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem a to ve výši 75% z ceny díla (81 750 Kč bez DPH). Po vydání přípustného Závazného stanoviska orgánem státní památkové péče (KUZL) je oprávněn zhotovitel vystavit fakturu ve výši 25% z ceny díla (27 250 Kč bez DPH).

Cena za autorský dozor dle odst. 6.1.2 bude hrazena měsíčně podle skutečného počtu navštívených kontrolních dnů při provádění autorského dozoru dle soupisu prací potvrzeného TDS. Splatnost faktur za autorský dozor může z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace být až 60 dní.

6.5	Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

6.6	Na každé faktuře – daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název stavby (akce). Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 6.5 této smlouvy.

VII.

# Odpovědnost zhotovitele za vady

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy o dílo bude zhotoven podle podmínek této smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy.

7.2	Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost PD, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu.

7.3	Za vadu díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby a nárokování víceprací.

7.4	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.5	Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.

7.6	Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

7.7	V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

b) přiměřenou slevu z celkové ceny.

VIII.

Zvláštní ujednání

8.1	Vlastnická práva ke zhotovené PD náleží výlučně objednateli.

8.2	Zhotovitel se zavazuje, že předmětná dokumentace bude obsahovat technické detaily přesně určující navržená technická opatření.

8.3	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn (pojištění odpovědnosti za škodu) a současně prohlašuje, že tato pojistná smlouva bude v platnosti po celou dobu uvedené záruční lhůty.

8.4	Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8.5	Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou  dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

8.6	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

8.7	Zhotovitel splní svou povinnost provést a dokončit dílo jeho řádným provedením ve sjednaném místě plnění ve stanovené době.

8.8	Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.

8.9	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.10	Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

8.11	Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.

8.12	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

8.13	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IX.

Ukončení smlouvy

9.1	Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran

  - odstoupením od smlouvy.

9.2 	Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li splněn některý následujících důvodů:

- Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

- Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

- Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle.

- Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.

- Bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.3	Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

X.

Licenční ujednání

10.1 	Dokumentace zpracovaná zhotovitelem, včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem v platném znění.

10.2	Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít všechna autorská díla vzniklá dle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále také jako „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Objednatel podpisem této smlouvy tuto výhradní licenci přijímá. Dle výslovné dohody stran nabývá ustanovení tohoto článku smlouvy účinnosti okamžikem vytvoření díla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

10.3	V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

10.4	Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit a spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn oprávnění užít dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora uvedené dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla.

10.5	Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v článku VI. této smlouvy, a její úhradou je úplata za licenci udělené dle tohoto odstavce smlouvy zcela vypořádána.

10.6	Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu.

10.7	Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

10.8	Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci a fotografii interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

XI.

Smluvní pokuty

11.1	V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím) dle podmínek Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v odst. 6.1.1 této smlouvy za každý den prodlení.

11.2	V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v odst. 6.1.1 této smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.

11.3	Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. IX. ustanovení 9. 3 písm. b) této smlouvy.

11.4	Při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou prokazatelnou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 15% ceny těchto víceprací.

11.5	V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v odst. 8.3 výše, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 6.1.1 za každý i započatý den prodlení.

11.6	 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

11.7	V případě porušení některé z povinnosti uvedených v čl. VIII ustanovení 8.12 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

11.8	Smluvní pokuty tak, jak jsou specifikovány v tomto článku smlouvy, jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku Smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

11.9	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.10	Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1	Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

12.2 	Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.

12.3	Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

12.4	Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

12.5	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ji zveřejnit v registru smluv. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.6 	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne ……………. | V Kroměříži dne …………….. |
| --- | --- |

Za zhotovitele:                                                       	                              Za objednatele:

….…………………………………..                  		                               ……………………………………...

Marek Strobach,  jednatel společnosti			   	  Ing. Jan Slezák, ředitel