Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

# Základní škola, Praha 8, Burešova 14 (dále jen „OBJEDNATEl“)

se sídlem:		Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO:			60433345

zastoupena:		Mgr. Bc. Ivem Mlejneckým, ředitelem,

a

- Vladař a synové s. r. o (dále jen „ZHOTOVITEL“)

se sídlem	:  18200 Praha 8 – Ďáblice, Šenovská 705/45

Zastoupený: Danielem Vladařem - jednatelem

IČ : 24796531  	DIČ: CZ24796531

bankovní spojení ČS a.s. 2534309319/ 0800

Telefon: 602390402

e-mail :	kancelar@vladarasynove.cz

Zapsaný: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174927

na žádost zhotovitele tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2017

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 3.4, a čl. VI., odst. 6.2, nová znění jsou:

3.4  Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 13. 10. 2017.

6.2 Cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

2.053.624.37 Kč bez DPH

431.261,12 Kč DPH

2.484.885,49 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Dne: 16. 9. 2017				             Dne: 16. 9. 2017

Za objednatele:						  Za zhotovitele:

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký	Daniel Vladař – jednatel

Ředitel

………………………………….                            ………………………………..