Dodatek č. 11

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš
č.:  790-2017-508101, ze dne 20.07.2017

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radek Kugler, rada, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice, pracoviště Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 745 |
| E-mail : | radek.kugler@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení zhotovitelů |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 266 95 103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Člen sdružení: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno |
| Zastoupen: | Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 255 67 179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčí části.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek níže uvedené dílčí části:

snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 149 | 1050,00 | 156 450,00 |

Hodnota změn činí 156 450,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 156 450,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci plnění díla byla položka 'Vytyčení pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy (DKM)' realizována pouze v rozsahu skutečně vyžádaném vlastníky pozemků. Vzhledem k tomu, že počet žádostí o vytyčení byl nižší než předpokládaný rozsah uvedený ve smlouvě o dílo, nebyla část původně sjednaného plnění realizována. Jedná se o snížení rozsahu plnění odpovídající skutečné potřebě vzniklé v průběhu realizace veřejné zakázky. Potřeba této změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Dodatek upravuje rozsah skutečně provedeného plnění a s tím související snížení ceny díla o nerealizované služby. Nerealizovaná část plnění nebyla pro řádné dokončení díla objektivně potřebná, neboť potřeba vytyčení vznikala výhradně na základě požadavků vlastníků pozemků a tyto požadavky byly v nižším rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 4, 8 a 11), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 30 % původní hodnoty závazku.

- Předmětem dodatku je dále změna názvu na straně objednatele a změna zastupující osoby na straně objednatele.

Z důvodu systemizace vybraných služebních úřadů s účinností od 1. července 2026 (čj. 26205-2026-UVCR) je předmětem tohoto Dodatku také změna údajů smluvní strany, a to:

Změna názvu objednatele včetně příslušnosti osob zastupující objednatele v záležitostech smluvních:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | rada Radek Kugler, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 198 660,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 077 320,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 602 300,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 158 550,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 036 830,00 Kč |
| DPH 21 % | 847 734,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 884 564,30 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Geodetická kancelář Nedoma &

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a	Řezník, s.r.o.

Karlovarský kraj

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 02.10.2026	Datum: 30.09.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Zbyněk Řezník

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti

pro Ústecký a Karlovarský kraj

Za správnost: Zdeněk Větrovec

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 11 - KoPÚ v k. ú. Mnetěš |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1500,00 | 16 500,00 | 03.03.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2500,00 | 7 500,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 627 | 800,00 | 501 600,00 | 30.05.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 14 | 1050,00 | 14 700,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 144 | 4000,00 | 576 000,00 | 30.05.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 80 | 3200,00 | 256 000,00 | 30. 05. 2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vícepráce | 100 bm | 72 | 3200,00 | 230 400,00 | 15. 11. 2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 634 | 470,00 | 297 980,00 | 30.05.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 634 | 470,00 | 297 980,00 | 22.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 198 660,00 | 22.11.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 634 | 900,00 | 570 600,00 | 30.8.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 39 | 850,00 | 33 150,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 91 | 650,00 | 59 150,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 7500,00 | 97 500,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 629 | 480,00 | 301 920,00 | 28.4.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 7500,00 | 15 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 077 320,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 634 | 950,00 | 602 300,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 602 300,00 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 151 | 1050,00 | 158 550,00 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 158 550,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 198 660,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 077 320,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 602 300,00 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 158 550,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 036 830,00 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 847 734,30 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 884 564,30 Kč |  |
| V Teplicích dne 02.10.2026 |  | V Praze dne 30.09.2026 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno" |  | „elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |