Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci „DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – oprava kotelny“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:

  - Objednatel	:Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Sídlo	:Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky

Statutární orgán	:Mgr. Josef Fusek – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:Mgr. Josef Fusek

b) ve věcech technických	:Mgr. Josef Fusek

IČ	:61716634

DIČ	:CZ61716634

Bankovní ústav	: …..

Číslo účtu	: …..

Tel. / Fax	: 577 008 760

E-mail	: dd.fusek@seznam.cz

  - Zhotovitel	:	Tomáš Vidrman

Sídlo	:	 U Sboru 171, 688 01 Uherský Brod

Statutární orgán	:	 Tomáš Vidrman

Zapsán v obchodním rejstříku	:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Tomáš Vidrman

b) ve věcech technických	:	Tomáš Vidrman

IČ	:	11520931

DIČ	:	CZ6904104614

Bankovní ústav	:	Komerční banka

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:	777 004 450

E-mail	:	tomas.vidrman@seznam.cz

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 1. 8. 2017 na akci:

„DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – oprava kotelny“

(dále jen Smlouva o dílo)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v opravě střechy kotelny vytvořením nového střešního pláště, odpočtu prací za pomocí hydraulické plošiny, dodávky a montáže provizorního ohřevu TUV za pomocí levnějšího nástěnného plynového ohřívače

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

49 070 Kč bez DPH

59 375 Kč včetně DPH

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY a ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

2.2. Dílem se rozumí:

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1337/150/05/17 ve znění jeho dodatků

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 06/2016

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu

- touto smlouvou o dílo

Nové znění článku

  - Dílem se rozumí:

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1337/150/05/17 ve znění jeho dodatků

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 06/2016

zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu

- touto smlouvou o dílo

- Změnovým listem č. 1

3.	ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku

  - Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):	24. 7. 2017

  - Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:				24. 7. 2017

  - Dílčí termíny:

    - Předání dokumentace skutečného provedení:				10. 10. 2017

    - Dokončení stavebních prací:						10. 10. 2017

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla	10. 10. 2017

Nové znění článku

  - Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):	24. 7. 2017

  - Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:				24. 7. 2017

  - Dílčí termíny:

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení:		             	27. 10. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací:						27. 10. 2017

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla	27. 10. 2017

- ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších   předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2 259 197,40 Kč (bez DPH)

(slovy:  dvamilionydvěstěpadesátdevěttisícstodevadesátsedm,40 korun českých)

474 431,45 Kč DPH 21 %

2 733 628,85  Kč (včetně DPH)

Nové znění článku

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2 308 267,40 Kč (bez DPH)

(slovy:  dvamilionytřistaosmtisícdvěstěšedesátsedm,40 korun českých)

484 736,15 Kč DPH 21 %

2 793 003,55  Kč (včetně DPH)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valaškých Kloboukách, dne: 				V Uherském Brodě dne: 10.10.2017

Objednatel:                                                                             Zhotovitel:

………………………………………				…………………………………………

Mgr. Josef Fusek					 	Tomáš Vidrman