Příloha objednávky – služby systémové integrace

číslo: 2017300997

Seznam realizovaných požadavků:

| Poř. číslo | Název a popis plnění | Pracnost v čld. | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 393 | Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s eIDAS pro IS ESF2014+ a PF Navrhnout doporučení úprav včetně plánu (harmonogramu) aktivit pro dosažení souladu s eIDAS pro IS ESF 2014+ a PF. Požadavek bude zahrnovat alespoň následující aktivity: 1. Prověření aktuálního stavu v rozsahu alespoň: • Analýza vstupů a výstupů ze systému na úrovni el. dokumentů, včetně klasifikace právního jednání (OVM směrem k OVM, občan směrem k OVM, OVM směrem k občanovi) • Analýza komunikace a datové výměny s jinými systémy s klasif. jednání • Analýza používaných webových rozhraní a SSL certifikátů • Analýza tvorby el. dokumentů systémem s určením potřebné doby použitelnosti (právní prokazatelnosti jednání - obsahu v čase) aktuálního typu dokumentu a potřebné péče o něj v čase s vazbou na dokument životního cyklu • Analýza aktuálních (či chybějících) procesů pro ověřování vstupů (el. podpis, značka, pečeť, razítko) • Seznam aktuálně dostupných prostředků a služeb v prostředí provozu a nasazení systému (MPSV) které lze využít • Elektronické dokumenty a jejich užití musí být v souladu s řešením Elektronické spisové služby (ESS) – umístnění čárových kódů, el. podpis, časové razítko, možnost křížových odkazů, atd. (funkcionalita ověřování certifikátů a podpisů bude řešena dle eIDAS/I.CA v samostatném modulu, který bude umístěn mimo spisovou službu a volán pomocí služby přes ESB) • Stanovení rizik a dopadů na řešení s možností i na okolní systémy 2. Na základě zjištění z aktivit v bodě 1. („AS IS“ stavu): • Sestavení doporučení k datovým typům výstupů, jejich formátům a návrh použití instrumentů ze systému (el. podpis, pečeť, čas. razítka, SSL certifikáty) dle eIDAS s určením kvality (kvalifikované, uznávané, zaručené a jiné) viz. bod 1) projekt ESS • Sestavení doporučení k vstupům do systému (podobně jako u výstupů) • Návrh možného využití (propojení) se systémy v prostředí MPSV, které zajišťují (mají zajistit) potřebnou funkcionalitu Identita a identifikace • Analýza míst přihlašování, resp. identifikace uživatelů s klasifikací typů uživatelů a určením potřeb využití mezinárodních identitních služeb (vazba a zajištění funkcionality IdM) • Seznam aktuálně dostupných prostředků a služeb v prostředí provozu a nasazení systému (MPSV, ČR, EU), které lze využít • Požadavky a dopady na HW, SW a INF. Doporučené technologie do prostředí MPSV. 3. Zajištění právní konzultace v průběhu řešení projektu a právní validace výstupu. 4. Zpracování písemného výstupu a předání: • Sestavení a doporučení v oblasti dokumentace (uživatelská, provozní) a kybernetické bezpečnosti pro případné provedení atestu a identifikace vlastníků za dílčí procesy a dokumenty • Seznam používaných vstupně/výstupních el. dokumentů (dat) se kterými IS ESF pracuje dle eIDAS s doporučením použití typu instrumentu (služby důvěry) dle eIDAS, resp. dle adaptačního zákona s přiřazením služby v prostředí MPSV, které lze využít či je potřeba službu samostatně zajistit • Doporučení k využití SSL webových certifikátů dle eIDAS s ohledem na zjištění z bodu 1. • Seznam míst a dotčených procesů s potřebou identifikace dle eIDAS, včetně návrhu řešení dosažení souladu a přiřazení možných služeb k využití systémem, popř. návrh vlastního řešení k dosažení souladu • Samostatná kapitola pro oblast bezpečnosti • Navržení „roadmapy“ (kroky, milníky a harmonogram, rozvrh činností v čase) pro naplnění navrhovaných opatření | 54,0 | 318 600,00 Kč |
| 394 | Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s GDPR Navrhnout doporučení úprav včetně plánu (harmonogramu) aktivit pro dosažení souladu s GDPR pro IS ESF 2014+ a PF. Požadavek bude zahrnovat alespoň následující aktivity: 1. Prověření současného stavu: • Analýza zpracovávaných dat systémem s určením rozsahu a typů osobních údajů fyzických osob, a to dle aktuálního výkladového pohledu GDPR • Určení rozsahu práce IS s osobními údaji fyzických osob z EU • Prověření aktuálního stavu souladu se zákonem 101/2000 Sb. 2. Na základě zjištění z aktivit v bodě 1. („AS IS“ stavu): Tato oblast má dopad v oblasti legislativy (identifikace zákonů a norem), kde je potřeba řešit následující: • Doporučení a konkrétní příklady pro rozlišení rolí Správce a Zpracovatel • Doporučení pro vedení účelů a právních titulů zpracování • Zhodnocení zákonnosti zpracování a provedení doporučení k dosažení souladu • Zhodnocení dopadů do skupin: souhlasy, zvl. skupiny os. údajů, děti, údaje v trestních věcech a trestných činech • Konkrétní doporučení úprav IS ESF 2014+ a PF pro transparentní výkon práv subjektů údajů (informovanost, oprava a výmaz, přenositelnost, omezení zpracování • Konkrétní doporučení úprav IS ESF 2014+ a PF při vznesení námitky subjektu údajů • Konkrétní doporučení úprav IS ESF 2014+ a PF pro zabezpečení zpracování os. údajů • Konkrétní doporučení úprav IS ESF 2014+ a PF pro komunikaci a připojení do procesu hlášení porušení zabezpečení v prostředí provozu • Konkrétní doporučení úprav IS ESF 2014+ a PF s ohledem na výkon funkce DPO (Data Protection Officer) v prostředí nasazení • Doporučení v oblasti předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím • Analyzovat možné právní dopady a požadavky třetích stan na navrhované řešení 3. Právní konzultace v průběhu řešení projektu a právní validace výstupu. 4. Zpracování písemného výstupu a předání výstupu k zajištění souladu s GDPR: • Vymezení rozsahu výskytu osobních údajů mezi daty zpracovávající IS ESF 2014 a PF • Seznam oblastí výskytu osobních údajů (dat) v technologiích pro komplexní risk analýzu • Kategorizace dat a doporučení práce s nimi (zajištění datových standardů v oblasti dat a identifikace možných dopadů standardizace) • Doporučení dle jednotlivých článků Obecného nařízení GDPR k jednotlivým funkcím systému pro dosažení souladu s GDPR 5. Doporučení přípravy a struktury business slovníku, oblast metadat a křížových odkazů 6. Revize, doplnění a aktualizace slovníku klíčových slov, doporučení pro nastavení procesů v oblasti údržby a aktualizace uvedených požadavků | 112,0 | 660 800,00 Kč |
| 395 | Prověření „as-is“ dohledatelnosti dokumentů OPZ v prostředí portálu esfcr.cz Prověření „as-is“ dohledatelnosti dokumentů OPZ v prostředí portálu esfcr.cz prostřednictvím vyhledávače v portálu a návrh řešení pro zlepšení dohledatelnosti dokumentů pomocí vyhledávače s vysokou relevancí výsledků. Požadavek bude zahrnovat alespoň následující aktivity: 1. Provedení vyhodnocení (otestování) relevance výsledků vyhledávače pro oblast dokumentů v portálu esfcr.cz podle častých klíčových slov nebo vyhledávacích řetězců reflektujících obvyklé životní situace (tj. žadatelů, příjemců, pracovníků ŘO apod.) anebo reflektujících životní cyklus od návrhu projektu až po uzavření projektu 2. Na základě zjištění z bodu 1. navržení opatření pro zvýšení dohledatelnosti a dostupnosti metodické dokumentace OPZ v prostředí portálového frameworku (jedná se převážně o pdf formát dokumentů v různých verzích dokumentace) 3. Návrh na doplnění metadat do publikovaných dokumentů v prostředí portálu esfcr.cz pro zvýšení relevance výsledků vyhledávače v dokumentech 4. Posouzení přehlednosti stránky s detailem dokumentu a návrh vhodných úprav stránky pro usnadnění přístupnosti dokumentu (např. otevření dokumentu v novém okně prohlížeče na jedno kliknutí, rozmístění prvků na stránce apod.) 5. Zpracování technologických postupů práce s metodickými a řídicími dokumenty pro dosažení funkčního cíle prohledávání dokumentů s vysokou mírou relevance výsledků, a to jak vůči dodavateli portálu esfcr.cz, tak vůči tvůrcům dokumentů (tzn. co doplnit a jak do dokumentů, např. rejstříky, odkazy, klíčová slova apod., jak upravit váhu a indexaci vyhledávače v prostředí portálu apod. 6. Závěrečná prezentace návrhu řešení 7. Zpracování písemného výstupu a předání kompletního návrhu řešení pro případnou navazující realizaci (možná technická doporučení pro úpravy v portálovém frameworku) | 54,0 | 318 600,00 Kč |
| 396 | Prověření funkčnosti, úplnosti a komplexnosti reportingových sestav IS ESF 2014+ pro účely monitorování a evaluací poskytnutých podpor v prostředí nasazení systému (tzn. architektura IS v MPSV Požadavek bude zahrnovat alespoň následující aktivity: 1. Prověření (ne)dostupnosti veškerých dat v prostředí IS ESF 2014+ a jejich využitelnost prostřednictvím reportingových sestav z pohledu evaluací a monitoringu 2. Navržení úpravy stávajících a doplnění chybějících reportingových sestav na základě dostupných dat v IS ESF 2014+ a doporučení jejich formátů (doc, xls, pdf, ….) 3. Určení vlastníků datových sestav, rozdělení typů reportů a návrh způsobu evidence, komu se reporty mohou poskytovat 4. Analýza a doporučení případného doplnění reportingových sestav z ostatních datových zdrojů v prostředí nasazení systému s využitím pro evaluace, monitorování a centrální reporting s definováním možných dopadů třetích stran 5. Nastavení vhodné frekvence generování sestav a jejich formy distribuce (automatická e-mailová notifikace s funkčním odkazem ke stažení aktuálních sestav) 6. Prověření současné využitelnosti a návrh řešení pro využití mobilních platforem k optimálnímu využívání reportingových sestav s ohledem na zajištění bezpečnosti 7. Analýza současného stavu a návrh způsobu monitoringu finančních dat OPZ, která bude zahrnovat: a) analýza aktuálních finančních dat souvisejících s čerpáním OPZ využitelných pro kvantitativní evaluace b) návrh způsobu systémové integrace IS ESF na datové zdroje MPSV c) návrh potřebných úprav IS ESF vzhledem k nově definovaným sestavám 8. Zpracování písemného výstupu a předání písemné dokumentace k akceptaci | 92,0 | 542 800,00 Kč |

| Cena celkem bez DPH | 1 840 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Celkem DPH 21% | 386 568,00 Kč |
| Celkem včetně DPH | 2 227 368,00 Kč |

Výše uvedené požadavky budou ověřeny na základě níže uvedených akceptačních kritérií:

| Číslo požad. | Název požadavku a akceptační kritérium |
| --- | --- |
| 393 | Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s eIDAS pro IS ESF2014+ a PF Písemný výstup bude v souladu se zadáním obsahovat odpovídající analytické informace, seznamy doporučení a dotčených procesů dle eIDAS. Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3). |
| 394 | Navrhnout aktivity plnění pro dosažení souladu s GDPR Písemný výstup bude obsahovat odpovídající zhodnocení a doporučení v souladu se zadáním. Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3). |
| 395 | Prověření „as-is“ dohledatelnosti dokumentů OPZ v prostředí portálu esfcr.cz Je vytvořena studie proveditelnosti v souladu se zadáním. |
| 396 | Prověření funkčnosti, úplnosti a komplexnosti reportingových sestav IS ESF 2014+ pro účely monitorování a evaluací poskytnutých podpor v prostředí nasazení systému (tzn. architektura IS v MPSV Akceptace proběhne dle čl. 9 smlouvy. Dokumentace (analýza bude akceptována dle odst. 9.2. - akceptace dokumentů). Součástí analýzy budou též stanovena akceptační kritéria dle odst. 9.3). |