HARMONGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

- rozebrání dlažeb, výkopové práce			16.-  17.10.2017

- pažení stěn výkopu					18.- 20.10.2017

- násyp základ kamenivo, beton základových desek	23.- 27.10.2017

- usazení kontejnerů, zásyp				30.10 .-  3.11.2017

- úprava terénu						6.11. 2017

- předání stavby	                                                           13.11.2017

Ve Zlíně 2.10.2017

Tomáš Krajča - jednatel společnosti