Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Slezská 2766

738 32  Frýdek - Místek

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:       15658/941/5. 5738/2017

Vyřizuje:               Jiří Mojžíšek. Ing.

Tel.:                       596 657 283

E-mail:               mojzisek@pod.cz

Datum:               9.10.2017

Objednávka č. OVs2917/0581 na provedení náhradní výsadby dřevin a zajištění následné péče o dřeviny v rámci stavby „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stavba č. 5738“

Na základě Vaší nabídky ze dne 2.10.2017, objednáváme u Vás provedení náhradní výsadby dřevin a zajištění následné péče o dřeviny v rámci výše uvedené stavby a to dle parametrů a technologie stanovené v Rozhodnutích o povolení kácení vydaných Obecním úřadem Raškovice, (č.j. 1435/2015/Tai ze dne 26.11.2015 a č.j. 1615/2016/Tai ze dne 12.12.2016).

Termín plnění náhradní výsadby:  	     do 24. 11. 2017 dle rozhodnutí č.j. 1435/2015/Tai

do 24. 04. 2018 dle rozhodnutí č.j. 1615/2016/Tai

Termín následné péče o dřeviny: 	5 let od potvrzení provedené náhradní výsadby orgánem ochrany přírody (o přesném termínu bude objednatel    dodavatele písemně informovat)

Cena:	150 806,58 Kč bez DPH

Splatnost faktury:	30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:	24 měsíců

Sankce:	V případě prodlení dodavatele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Další ujednání:

Při plnění této objednávky se dodavatel zavazuje dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, všeobecné právní předpisy, technické normy a předpisy a pokyny objednatele.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent

Telefon: 				596 657 111

IČ: 				70890021

DIČ: 				CZ70890021

Bankovní spojení: 		KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 			ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek

Statutární zástupce:		Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické:       Stanislav Bužek, ředitel divize lesní výroby

Kontaktní osoba:			Rostislav Balaš

Telefon: 				602 783 680

E-mail: 				rosta.balas@lesostavby.cz

IČ: 				45193118

DIČ:				CZ45193118

Bankovní spojení: 		KB a.s. pobočka Frýdek-Místek, č.ú. 13403781/0100

Plátce DPH: 			ano

Zápis ve veřejném rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.

investiční ředitel

Na vědomí:	Povodí Odry, státní podnik – OOK, pí Vaverková

Potvrzení dodavatele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu příp. faxem)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   11.10.2017

Podpis:   Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva