Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 2016/0124 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002259/2016/Kon |
| --- | --- |
| A Název akce: tř. 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok | Org: 25757 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | HBH Projekt spol. s r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno |
| IČ: 449 619 44 | DIČ: | CZ 449 619 44 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně |
| pod sp. zn. | oddíl C, vložka 3996 |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti |
| - ve věcech technických: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je zdržení inženýrské činnosti vzhledem k tomu, že nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy 
a také nebyla dosud obdržena některá vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. Tímto je inženýrská činnost zdržena 
a prodloužena nad původní předpokládaný termín plnění.

Dodatkem č. 2 se upravuje čl. V. – Termín plnění

# Termín plnění

Nové znění:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

b)  Dokladová část a podání žádosti o stavební povolení                         do  12/2017

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne 29. 9. 2017 | V Brně dne 27. 9. 2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti |