### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj textilní hadice s nanovlákennou funkční komponentou

Ev.č.:	FV20425

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Analýza informací a finalizace strategie |  |  |
| 1.1 | Shrnutí současného stavu technologií pro filtraci odpadních plynů v těžkých průmyslových provozech | AC TECHNOLOGIES | 09/2017 |
| 1.2 | Definice vhodných typů komponent pro přípravu filtračního materiálu s nanovlákennou složkou pro jednotlivé typy průmyslových provozů | Technická univerzita v Liberci | 11/2017 |
| 1.3 | Návrh trati a zkušebního zařízení pro testování prototypů. Přípravné práce, výstavba trati a zkušebního zařízení | Technická univerzita v Liberci | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Laboratorní výroba vzorků a testování |  |  |
| 2.1 | Příprava vzorků filtračních materiálů s nanovlákennou komponentou | Technická univerzita v Liberci | 08/2018 |
| 2.2 | Laboratorní stanovení vlastností připravených plošných filtračních materiálů | Technická univerzita v Liberci | 10/2018 |
| 2.3 | Měření a hodnocení účinnosti a životnosti prototypových filtračních hadic | Technická univerzita v Liberci | 11/2018 |
| 2.4 | Zprovoznění zkušebního zařízení | AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci | 03/2018 |
| 2.5 | Testování referenčních výrobků | Technická univerzita v Liberci | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Výroba a optimalizace prototypu |  |  |
| 3.1 | Výroba prototypových filtračních hadic. Poloprovozní ověření účinnosti a životnosti prototypu | Technická univerzita v Liberci | 03/2019 |
| 3.2 | Testování vyvinutých prototypových plochých filtračních hadic na zkušební trati | Technická univerzita v Liberci | 06/2019 |
| 3.3 | Testování prototypových hadic v reálném filtru | AC TECHNOLOGIES | 12/2019 |
| 3.4 | Úprava a nastavení regeneračního systému | AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Hodnocení výstupů a implementační plán |  |  |
| 4.1 | Shrnutí a vyhodnocení výsledků | AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci | 03/2020 |
| 4.2 | Ekonomická analýza a implementační plán | AC TECHNOLOGIES | 09/2020 |