Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1 | Zhotovitel: | Rekostav s.r.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Zastoupen: | Janem Stránským |
|  | Sídlo: | Tyršova 517, 588 13 Polná |
|  | IČO: | 46961194 |
|  | DIČ: | CZ46961194 |
|  | Bankovní spojení, č. účtu: | Česká spořitelna a.s., 994404-0348174001/0800 |
|  | Zapsán u: | Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318 |
| I.2 | Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Jihlava |
|  | Zastoupený: | MUDr. Zdeňka Drlíková |
|  | Sídlo: | Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava |
|  | IČO: | 00600601 |
|  | DIČ: | CZ00600601 |
|  | Bankovní spojení, č. účtu: | ČNB, 33936681/0710 |
| I.3 | Ve smluvních věcech jedná: |  |

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:		Jan Stránský, jednatel

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz, 567552215

- za zhotovitele:		Jiří Wasserbauer, jednatel

e-mail: rekostav.wasserbauerj@seznam.cz, 737288969

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku jsou změny a rozšíření původního předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava fasády truhlářské dílny“

  - Rozšíření předmětu díla bude provedeno na základě požadavku objednatele, které vycházejí z technického požadavku na provedení celé opravy budovy. Jedná se o osazení lapačů střešních splavenin, demontáž přístřešku společně se vstupními dveřmi, změny oplechování parapetů, oddělení soklu, změny el. rozvodů, související stavební zapravení zdiva a omítek.

  - Rozsah a kvalita předmětu dodatku smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele, která je specifikována v položkovém rozpočtu, a ten je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

III.1	Navýšení těchto prací má vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle Smlouvy o dílo.                        Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 prodlužuje o 10 dnů. Dodávka materiálu a provedené práce budou provedeny nejpozději do 20.10.2017.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena prací dle tohoto Dodatku je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů (Přílohač.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH:	344 654,00 Kč

- Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                      29 451,00 Kč

- Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH:	     374 105,00 Kč

- DPH:	78 562,05 Kč

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	452 667,05 Kč

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: ………….                                    V Jihlavě dne: ……..…….

……………………………………..…………                   …………………………………………………..

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                         jednatel společnosti Rekostavu s.r.o.