DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2017

uzavřená  podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků mezi :

Objednatel :		Základní škola Strakonice, Dukelská 166,

Dukelská 166, 386 01 Strakonice

Zastoupená :	Mgr.Václavem Vlčkem, ředitelem

IČ : 47255838

a

Zhotovitel :		Stavební společnost H a T spol. s r.o.

se sídlem Komenského 373, 386 01 Strakonice

IČ: 450 235 22	DIČ: CZ450 235 22

vedená Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 1291

Zastoupená :		jednatelem společnosti ing. Janem Holečkem

Bank.spoj.:		10 204 - 744 / 0600

Moneta Money Bank Strakonice

Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo č.001/2017 se mění a nahrazuje bod :

## C. Cena díla

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši :

Cena bez DPH    ............................................     969 265,- Kč

DPH 21%           ............................................      203 546,- Kč

Cena celkem včetně DPH   ............................  1 172 811,- Kč

Cena díla se navyšuje o 28 682,- Kč bez DPH z důvodu opravy stropu, úpravy ÚT, přidání krycí lišty parapetu, doplnění obložení z lamina, odpočtu pásky, požadavku na míchanou barvu, doplnění pomocného lešení a kabeláže k termostatu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Strakonicích  dne 20.9.  2017

za  objednavatele						za zhotovitele

...............................................				...................................................