S M L O U V A   P Ř Í K A Z N Í

I.  Smluvní strany.

Příkazce :			BabySamien Little school

Sídlo :				Plechanovova 694/232, Hrušov, 711 00 Ostrava

IČ:				04040252

DIČ:				CZ04040252

Bankovní spojení:		ČSOB a.s.

Č. účtu:				272380617/0300

Tel.:				+ 420 777 557 372

e-mail:				babysamien@gmail.com

zastoupený:			Rolfem Frankem, ředitelem

(dále jen objednatel)

Příkazník :

Zástupce:			Ing. Jiří Proška

Sídlo:				768 75 Loukov 245

IČ : 				67350259

Tel.:				+420 604 479 807

Bankovní spojení : 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 			1891939103/0800

(dále jen zhotovitel)

II.  Předmět a rozsah díla.

1.  	Příkazník se zavazuje pro příkazce provést komplexní výkon technického dozoru investora (TDI)  při realizaci stavby: „Soukromé jesle a školka Muglinov“

Budou provedeny následující práce :

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a to již při jejím vytváření ve spolupráci s projektantem, seznámit se s obsahem smluv a stavebním povolením,

- kontrola zápisů do stavebního deníku,

- schvalování dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo,

- kontrolovat a zajišťovat dodržování zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu, a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání, po dobu realizace výstavby,

- dbát na to, aby skutečné provedení stavby bylo provedeno v souladu se stavebním povolením v požadovaném rozsahu a kvalitě, řádně a včas informovat zadavatele (objednatele) o všech změnách stavby a upozornit ho v případě nutnosti požádat o změnu stavby před dokončením apod.,

- průběžně kontrolovat, zda jsou splněny majetkoprávní podmínky pro realizaci stavby na pozemcích cizích vlastníků a v případě zjištění nedostatků na to bezodkladně upozornit zadavatele (objednatele),

- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby,

- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují Ihůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby,

- průběžné informování zadavatele (objednatele) o všech závažných okolnostech na stavbě,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a k faktické prostavěnosti a jejich předkládání k úhradě objednateli,

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace,

- odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti,

- spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem a zhotoviteli stavby, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby, navrhování opatření na odstraňování případných vad dokumentace,

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele

- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných smluv včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- kontrolovat vedení stavebního deníku, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku,

- kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti smlouvě o dílo, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby

- přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi

- zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení,

- stanovení postupů v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a obecně platnými právními předpisy směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků

- kontrola odstraňování vad a nedodělků ve stanovených termínech,

- kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby, zápis z provedené kontroly

- kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, zápis z provedené kontroly

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, zápis z provedené kontroly

- pokud nebude stanoveno později pokynem zadavatele (objednatele) jinak, zadavatel (objednatel) požaduje, aby se konaly pravidelné organizační porady na staveništi za účasti zhotovitele stavby, technického dozoru a zadavatele (objednatel). Z kontrolních dnů a pravidelných porad bude technický dozor zpracovávat

- sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby,

- Zpracovat a předat 1 paré o průběhu výkonu TDI na akci

    - Příkazce se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou podle kap. 4. této smlouvy po převzetí díla.

    - Předmět smlouvy bude realizován v jakosti stanovené programovými dokumenty, normami České republiky a platnými vyhláškami a zákony ČR.

III.  Způsob vypracování díla, lhůty plnění.

- Základními výchozími podklady pro zpracování předmětu díla budou informace a údaje předané příkazcem a veškeré dosud zpracované dokumentace související s předmětem díla.

2.	Jako podklady pro zhotovení části díla – kap. II. odst. 1. budou objednatelem předány:

- Projektová dokumentace stavby, včetně vydaného stavebního povolení,

- položkový rozpočet projektu dle projektové dokumentace,

- položkový rozpočet projektu z vítězné nabídky dodavatele stavby,

- Příkazce se zavazuje, že příkazníkovi poskytne sjednanou součinnost i tu součinnost, jejíž

potřeba vyplyne v průběhu zpracování díla.

4. 	Příkazník se zavazuje provést dílo podle kap. II. této smlouvy v následující lhůtě:

Předpokládaná doba zahájení plnění:		08/2017

Předpokládaná doba ukončení plnění:		03/2018

5.	Příkazník zahájí provedení díla na základě písemného pokynu příkazce k zahájení prací dle bodu II. této smlouvy.

6.	Dílo bude zpracováno v následujícím počtu vyhotovení: 1x pro příkazce.

7. 	Splnění termínu předání díla je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že v případě porušení závazku dodat předmět plnění ve sjednané lhůtě, bude příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení od smluveného termínu.

IV.  Práva a povinnosti příkazníka

- Příkazník je oprávněn jménem příkazce:

- Činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele stavby ke zjednání řádné a včasné nápravy a splnění výzvy k nápravě nadále kontrolovat.

- Dát příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, prvky životního prostředí ve vztahu ke stavbě a jejímu okolí, nebo hrozí-li vážné škody. Zastavení stavby sdělí příkazník oprávněnému zástupci zhotovitele stavby a neprodleně i příkazci.

- Příkazník je povinen:

- Postupovat při provádění své činnosti v souladu se závazky, ke kterým se v této smlouvě zavázal, v souladu se zájmy příkazce a dále v souladu s pokyny, podmínkami a požadavky příkazce, a to s vynaložením veškerého úsilí a odborné péče.

- Co nejrychleji příkazce upozornit na eventuální nevhodnost jeho pokynu. Od pokynu příkazce se může příkazník odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož příkazci hrozí vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu příkazce a příkazník již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou z tohoto případy, kdy příkazce přijetí rozhodnutí předem písemně vyhradí sobě.

3.    Příkazník není jménem příkazce bez jeho písemného souhlasu oprávněn rozhodovat o:

- předání staveniště

- změnách materiálu a změnách cen

- změnách stavebního povolení, příp. jiných rozhodnutí příslušných úřadů

- vícepracích

- převzetí stavby (její části) od zhotovitele stavby

O návrzích v uvedených případech je příkazník povinen bezodkladně informovat příkazce a vyčkat jeho stanoviska.

4.    Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat výhradně příkazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy, a že tyto činnosti a výkony bude provádět anebo obstarávat s nejvyšší odbornou péčí a že zvolí nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.

5.  Příkazník se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní předpisy včetně používání veškerých ochranných pracovních pomůcek, souvisejících s prováděním činností uvedených v této smlouvě, a ke kterým se touto smlouvou zavázal. Příkazník si na svůj náklad zajistí ochranné a technické pomůcky nezbytné k výkonu funkce technického dozoru investora.

V. Cena díla.

1.     	Cena za práce podle kap. II. je stanovena dohodou smluvních stran v následující výši: 240 000,00 Kč, slovy: Dvě stě čtyřicet tisíc korun českých.

2.  		Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech případných dalších poplatků souvisejících s provedením plnění díla. Zálohy nebudou poskytovány.

3.  	Příkazce není plátcem DPH.

VI. Platební podmínky.

- Úhrada za plnění bude zahájena následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém bude činnost příkazníka zahájena.

- Úhrada za plnění bude probíhat měsíční paušální částkou jako poměrná část celkové nabídkové ceny k délce poskytování služby. Příslušné daňové doklady budou vystaveny nejpozději do 14. dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění uskutečněno. Příkazce nebude poskytovat zálohy.

- Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě daňového dokladu - faktury, jejíž splatnost bude stanovena do 15 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení za předpokladu, že bude doručen objednateli do 5 kalendářních dnů od jeho vystavení.

- Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- V případě nedodržení termínu splatnosti, bude příkazník oprávněn účtovat příkazce smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení od smluveného termínu.

VII.  Přejímka prací.

1.	Příkazník odevzdá příkazci dílo v dohodnutém termínu, viz kap. III, odst. 4. Jednotlivé části díla bude příkazník předávat příkazci průběžně, dle dohodnutých termínů na kontrolních dnech stavby.

2. 	Dodávka díla je splněna odevzdáním 1 paré kompletních dokladů příkazci.

3.	Příkazce je povinen provedené dílo převzít.

VIII.  Odpovědnost za vady, záruka.

      - Budou-li mít práce vady, spočívající v nekvalitním, nedostatečném nebo odlišném plnění, bude příkazce uplatňovat odpovědnost za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příkazník se zavazuje případné vady v dohodnutém termínu odstranit. V případě, že se na termínu se příkazcem nedohodne, je příkazník povinen vady díla odstranit do 15 dnů od data zjištění vady díla.

      - Příkazce je povinen předmět díla prohlédnout co nejdříve po jeho předání příkazníkem.

      - Délka záruky je stanovena na dobu 24-ti měsíců po uskutečnění předmětu plnění. Po tuto dobu má příkazce právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

      - Příkazce má právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení příkazníka s odstraněním vady, a to až do odstranění vady.

.

IX.  Jiná ustanovení.

1.	Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.	Archivace dokladů:

Příkazník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla příkazcem. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.

3.	Finanční kontrola:

Příkazník je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 0 obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES} č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 0 obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 0 Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

4.	Smlouva může být změněna, zrušena nebo doplněna jen písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Při nepředvídaných okolnostech se strany zavazují dodatkem přiměřeně smlouvu změnit.

5	Smluvní strany prohlašují po přečtení této smlouvy, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. 	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. na základě písemného pokynu příkazce k zahájení prací dle bodu 1 této smlouvy o dílo a udělení plné moci.

7.      Smlouva je zhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnosti originálu, 1 z nich obdrží příkazce a 1 příkazník.

V Ostravě, dne 28. 07. 2017				V Loukově, dne 28. 07. 2017

…………………………………………………		……………………………………………

Objednatel:						Zhotovitel:

Rolf Franke, ředitel				 	Ing. Jiří Proška