Veřejná zakázka

02/VZ/17  PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OLOMOUCI

ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

ČÁST 1

- Zimní údržba se provádí na území statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí. Specifickou oblastí je území místních částí Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín. Jde o oblast s vyšší nadmořskou výškou s odlišnými povětrnostními podmínkami a způsobem realizace zimní údržby.

Pluhování a posyp komunikací v místních částech Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín

  - V této části se jde o komplexní zimní údržbu místních komunikací

  - Dodavatel zde mimo jiné:

- sleduje vývoj povětrnostní situace a provádí kontrolní jízdy na zjištění stavu sjízdnosti komunikací,

- o povětrností situaci a kontrolních jízdách informuje dispečera ZÚ a vede záznamy v provozním deníku.

  - Zimním ošetřením vozovek místních komunikací se rozumí v první řadě odstranění napadané vrstvy sněhu odplužením, které se v případě potřeby opakuje. Vlastní posyp se provádí do již ujeté vrstvy sněhu (do 3 cm) který namrzá, nebo při vytváření náledí. Pravidla a postupy jsou popsány v příloze č. 3 smlouvy „Technologické postupy“.

  - Celková výměra vozovek místních komunikací:

| VÝMĚRY VOZOVEK [m2] | OBLAST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 094 | SVATÝ KOPEČEK |  |  |  |
| 20 593 | RADÍKOV |  |  |  |
| 13 233 | LOŠOV |  |  |  |
| 31 159 | DROŽDÍN |  |  |  |
| 87 079 | CELKEM |  |  |  |

  - Požadavky na dodavatele:

-	s ohledem na specifiku těchto oblastí města se vyžaduje místní znalost terénu a časová dostupnost mechanizace;

- 	dodavatel sleduje vývoj povětrnostní situace a provádí kontrolní jízdy na zjištění stavu sjízdnosti komunikací; o povětrností situaci a kontrolních jízdách informuje dispečera ZÚ a vede záznamy v provozním deníku;

-	výjezd na zásah od zjištění závad ve sjízdnosti a vyžádání si souhlasu směnového dispečera nebo jiných orgánů zadavatele nesmí být delší jak 30 minut ve všechny kalendářní dny včetně SO, NE a svátků;

-	časová lhůta ošetření:

- vozovka silnice Svatý Kopeček – Radíkov, včetně autobusové točny do 4 hodin od ukončení spadu sněhu nebo vzniku náledí,

- ostatní komunikace nejdéle do 24 hodin od ukončení spadu sněhu nebo vzniku náledí. Časovou posloupnost určí vedoucí zimní údržby nebo směnový dispečer.

3.1.	Uvedené výměry udržovaných ploch se mohou v průběhu plnění zakázky změnit do 10% původních výměr.

Termín plnění zakázky

Zadavatel požaduje plnění zakázky od 1.11.2017 do 31.3.2018.

Požadavek na minimální vybavení dodavatele

Minimální úroveň vybavení dodavatele pro realizaci zakázky je popsána v zadávací dokumentaci jako jeden z kvalifikačních předpokladů (čl. 9. odst. 5. výzvy k podání nabídek). Tato minimální úroveň je pro dodavatele závazná a její prokázání je nutné pro splnění kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.