#### DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 19/2017

č. zhotovitele: 1706004

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Na adrese:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM

kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic

Ludvík Michalec – referent oddělení investic

IČ:				002 98 077

DIČ:			CZ 002 98 077

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:		        	1767241349/0800

Telefon:			+420 556 879 411

IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo:	Valašská Bystřice 225, 756 27

Zastoupen:	Miroslavem Zezulkou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Miroslav Zezulka, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. Tomáš Mikuláštík

Ing. Vlastimil Bechný, 778 749 078

IČ:	46577238

DIČ:	CZ46577238

Bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:	4000702-801/0100

zapsán v OR:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 30. 1. 2017 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. Cena díla se vzhledem k nutným vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1), finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním mění následovně:

| Cena dle SOD bez DPH | 4 610 776,73 Kč |
| --- | --- |
| ZL 1 - ZL5 MNP | -735 192,53 Kč |
| ZL 1 - ZL5 VCP | 696 633,44 Kč |
| Nedočerpaná položka VRN - nepředvídatelné práce na stavbě | -17 701,05 Kč |
| Dopad změn do ceny díla Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | - 56 260,14 Kč 4 554 516,59 Kč |
| DPH 21 % | 956 448,48 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 5 510 965,07 Kč |

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek schválila Rada města Kopřivnice na svém jednání dne 5.9.2017 usnesením č. 2265.

Příloha:

Změnové listy č. 1-5

V Kopřivnici, dne 14.9.2017			Ve Valašské Bystřici, dne 11.9.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………… 			 		………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný 					       Miroslav Zezulka

starosta						                         jednatel