Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94170050 (č. zhotovitele 672017)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel 	:	OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem	:	Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

zastoupeným	:	Ing. Petr Bielan, prokurista společnosti

IČ	:	62300920

DIČ	:	CZ62300920

zapsaný   	:	v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 12647

bank. spojení	:	Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2.  Dodavatel	: 	Jančík – Instal, s.r.o.

se sídlem	:	Ostrava – Nová Bělá, Petrovských 435/4, PSČ 72400

zastoupený	:	Michaelem Jančíkem

IČ	:	28593871

DIČ	:	CZ28593871

zapsaný                	:    	v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33537

bank. spojení	:	Česká spořitelna a.s. , č.ú.: 1674662339/0800

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

- Smluvní strany konstatují, že dne 25.07.2017 uzavřely  smlouvu č. 94170050, na základě které je dodavatel povinen část stavby „Doplnění linky výroby paliva o třídící technologii“, a to objekt SO02 Sociální zařízení.

- V průběhu realizace došlo k navýšení nákladů na zdravotechnické instalace a ústřední topení. Tyto náklady byly řádně projednány, odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku a požadavků v rámci předávacího řízení. Výše vícenákladů na výše uvedené položky činí XXX,- Kč pro ZTI a XXX,- Kč pro ÚT, výměna zámku, brano na vstupní dveře XXX,- Kč.  Vzhledem k tomu, že oddíl 03 Silnoproudá elektrotechnika nebyl ze strany dodavatele realizován, jedná se o méně náklady v plném rozsahu XXX,- Kč.

- Celkem bude dodavatelem fakturováno za vícenáklady XXX,- Kč.

- Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 5 výše uvedené smlouvy o odstavec 5.12., v následujícím znění:

  - V případě vícenákladů či méně nákladů, které vzniknou v průběhu realizace díla, a tyto budou řádně oboustranně odsouhlaseny, budou tyto náklady fakturovány samostatně. Dodavatel či objednatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů po řádném převzetí díla. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 12.10.2017				V Ostravě dne 12.10.2017

Za dodavatele						Za objednatele

.............................................................                      	.................................................................

Michael Jančík				                  Ing. Petrem Bielanem

Jednatel společnosti			     		     prokurista společnosti

Jančík – Instal, s.r.o.		      	    		       OZO Ostrava s.r.o.