Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2017

k provedení stavby

„Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

- Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

se sídlem:    		Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený:  		PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 	          		61387312

bankovní spojení:  	PPF banka a. s.

č. účtu:		2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

a

- 4P STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem:	Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6

zapsán v OR:           	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254689

zastoupený: 	Ing, Zdeňkem Ptáčkem, ml., jednatelem

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:         	4266654309/0800

IČ:	05008751

DIČ: 	CZ05008751

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2017 na akci: „Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“ (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s odst. IV. a XV. výše uvedené smlouvy dohodly na následující změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Důvodem změny je navýšení plánovaných finančních nákladů, a to zejména v důsledku provedení nutných víceprací (demontáž komínu a související stavební úpravy) a provedení klempířských prvků v mědi z důvodů vyhovujících měděných nadstřešních žlabů.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 23. 6. 2017 jako cena základní a činí: 1.748.364 Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých) bez DPH. Tato cena je současně cena nejvýše přípustná.

Základní cena bez DPH celkem:	1.748.364 Kč

DPH 21 %:	367.156 Kč

Celková cena včetně DPH:	2.115.520 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy:	99.901 Kč

DPH 21 %:	20.979 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH:	120.880 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 2 Smlouvy:	1.848.265 Kč

DPH 21 %:	388.135 Kč

Celková cena včetně Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH:	2.236.400 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 3. 10. 2017				V Praze dne: 3. 10. 2017

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

PhDr. Jana Mazánková 	Ing. Zdeněk Ptáček, ml., jednatel společnosti

ředitelka Základní umělecké školy+