**Dodatek č. 62 Rámcové smlouvy o řešení projektu**

**Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda**

Se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

IČ : 46354182

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

kterou zastupuje: **Ing. Darina Ulmanová, MBA, statutární zástupce**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 7541, datum zápisu 21. 12. 1992

dále jen:  **„Zadavatel“**

**a**

**Asseco Central Europe, a. s.**

Se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

IČ : 27074358

DIČ: CZ27074358

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

které zastupují: Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva  
Ing. Marek Grác, člen představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525

dále jen  **„Zhotovitel“**

**Článek 2**

**Zadavatelé řešení**

## Zadavateli řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastnící se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:

* Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
* Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
* Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
* Vojenská zdravotní pojišťovna
* Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

**Článek 3**

**Předmět dodatku**

## Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.

## Předmětem řešení je (podle schváleného znění níže uvedených kapitol objednaných na základě 55. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:

* **TP 27 ver. 31.0; kapitola 10: Správa výběrových kritérií i pro vyhledávání techniky**
* **TP 39 ver. 10.0; kapitola 5. Centrální správa účtů**
* **TP 39 ver. 10.0; kapitola 8. Zevrubnější výpis o PPPZ**
* **TP 39 ver. 10.0; kapitola 10. Dokonalý PDF export P2**
* **TP 40 ver. 15.0; kapitola 8. Přetížení pracovníci - offline a s vazbou na P2**
* **TP 40 ver. 15.0; kapitola 10. Čestné prohlášení o snížení či ukončení úvazku**
* **TP 40 ver. 15.0; kapitola 11. Zpřesnění podkladů pro kalkulačku**
* **TP 40 ver. 15.0; kapitola 12. Zdůvodnění nulového úvazku vedoucího pracovníka**
* **TP 40 ver. 15.0; kapitola 13. Doplnění adresy o telefon a mobil**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 2. Přechod na nové PHP 7 a 64bit infrastrukturu**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 3. Úprava přístupu ke schránkám klienta**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 4. Úprava základních typů klienta**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 5. Odstranění provázání prostředí**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 6. Zvýšení úrovní autentizací**
* **TP 43 ver. 3.0; kapitola 7. Přepracování jádra Portálu ZP**
* **TP 45 ver. 2.0; celý TP**

1. Součásti předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

* technický projekt
* programová dokumentace
* provozní dokumentace
* uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

**Článek 4**

**Cena a splatnost daňových dokladů**

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí:

**420 102,50 Kč bez DPH** (slovy čtyři sta dvacet tisíc sto dva korun českých a padesát haléřů bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele

1. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.

## Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 15 dní.

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto termínech:
2. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP 6.10.2017
3. zahájení pilotního provozu a testování 1.12.2017
4. ukončení celého řešení a fakturace 29.12.2017
5. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
6. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

**Článek 6**

**Závěrečná ustanovení**

## Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

## Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

1. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne V Mladé Boleslavi dne

Za Asseco Central Europe, a.s. Za ZP

……………………………………….. ………………………………………..

Ing. David Stoppani, místopředseda Ing. Darina Ulmanová, MBA, statutární zástupce

představenstva

…………………………………………  
Ing. Marek Grác, člen představenstva