Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/12 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.  Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64, 460 31 Liberec

Organizační složka státu

IČ: 71009302

DIČ: -

Bankovní spojení: ČNB, 4920461/0710

Zastoupená: MUDR. Vladimírem Valentou, Ph.D., ředitelem

dále „Objednatel“

2.  Koberce BRENO spol. s r.o.

Antala Staška 1071, 140 00  Praha 4

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 54570

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Bankovní spojení:  CITIBANK;  č. ú.: 2510510106/2600

Zastoupený: ing. Jan Rozlílek, jednatel

dále „Zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je pokládka nových koberců Flotex Metro 246006 Gray celoplošným lepením vč. vystěhování nábytku a opětovné nastěhování nábytku do kanceláří po dokončení pokládky koberců, odstranění a likvidace starých koberců, montáž nových soklových lišt po celém obvodu místností a montáž přechodových lišt v objektu Objednatele na adrese Husova 64, Liberec v následujících prostorách: č 205 (12,55m2), 209 (17,65 m2), 211 (11,1 m2), 212 (17,7 m2), 216 (17,5 m2), 217 (9,4 m2), 223 (18,1 m2) a 225 (23,85 m2).

2. Rozsah prací a jejich specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil, navštívil budoucí pracoviště-staveniště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají při realizaci Díla očekávat.

4. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. V.1 této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splnění jeho závazků z této smlouvy potřebnou součinnost, zejména tím, že poskytne zhotoviteli včas veškeré informace a podklady nutné k plnění jeho závazku a realizaci Díla.

III. Podmínky a termíny plnění

- Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu dle bodu IV.1.

2. Realizace díla v jednotlivých prostorách bude prováděna po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele. Dílo bude realizováno vždy ve dvou prostorách současně s tím, že dílčí doba realizace v dotčených prostorách nepřekročí 3 pracovní dny. Tyto prostory pro dílčí realizaci díla budou zhotoviteli předány v den zahájení provádění díla.

4. Zhotovitel dokončí celé dílo v termínu dle bodu IV.2.

IV. Čas plnění

1. Termín zahájení: 16.10.2017

2. Termín dokončení:  30.11.2017

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění je stanovena na základě zpracované kalkulace a činí 175 220,-- Kč bez  DPH (slovy jednostosedmdesátpěttisícdvěstědvacet Kč) dle přílohy č.1. K částce bude účtováno DPH v zákonné výši.

2. V případě dodatečného požadavku na vícepráce/méněpráce nebo při nutnosti provést práce, které nejsou součástí této smlouvy, bude tato okolnost řádně projednána s Objednatelem, a bude řešena dodatkem k této smlouvě.

3. Úhrada ceny Díla bude provedena převodním příkazem Objednatele do 14-ti dnů po obdržení faktury Zhotovitele. Ta bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli možnost používat el. energii a sociální zařízení. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště po předchozí dohodě.

2. Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění řádně, včas a bez zbytečných prodlev s plnou odbornou péčí a ve sjednané jakosti. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu odvedené práce, na zjištěný nesoulad ihned upozornit a v přiměřené lhůtě žádat o uvedení do náležitého stavu.

3. O konečném předání předmětu plnění sepíší obě strany „Zápis o předání a převzetí díla“, ve

kterém budou specifikovány příp. vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dodané Dílo záruku v délce 12měsíců ode dne předání díla Objednateli s tím, že po celou tuto dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Záruka se nevztahuje na poškození zboží objednatelem v důsledku zanedbání pravidelné údržby, neodborným postupem při čištění nebo úmyslným poškozením.

2. Objednatel je povinen reklamovat písemně zjevné i skryté vady bez zbytečných odkladů.

3. Na odstranění závad z uznané reklamace je Zhotovitel povinen nastoupit nejdéle do 15dnů po obdržení reklamace, pokud je to technicky možné.

VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce jsou stanoveny dohodou obou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo

požadovat na druhé smluvní straně náhradu škody a ušlého zisku.

2. Při prodlení s termínem dokončení předmětu plnění Zhotovitelem podle této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny bez DPH dle bodu V.1. za každý den prodlení. Při prodlení z důvodu stavební nepřipravenosti apod. se termín dokončení o toto prodlení prodlužuje a neplatí pro něj sankční ustanovení.

3. Neproplatí-li objednatel v termínu fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí neodvolatelný příkaz k úhradě bance.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Liberci dne 						V Praze dne   ........................................

...................................................                               .....................................................

za objednatele                                                           za zhotovitele

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.			Ing. Jan Rozlílek

Příloha č.1: Nabídka firmy BRENO ze  dne 25.8.2017.