
Podací razítko firmy:

[image: image1.png](g (mm g1





Město Ostrov

Jáchymovská 1
363 20 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo výdajového účtu: 920-341/0100

IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843
Objednávka

číslo: 15/13/17 - On
Objednatel: 

Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, ORÚP
Dodávku převezme: 
Ing. Alexandra Fürbachová, ORÚP, MěÚ Ostrov

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: 
EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
IČ 25462482, DIČ: CZ25462482, 

Tel.: 377 224 667, edip@edip.cz
	Popis objednávky nebo práce

	Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11. 8. 2017 u Vás objednáváme aktualizaci generelu cyklistické dopravy města Ostrov, který Vaše firma zpracovávala v r. 2008. V rámci aktualizace bude proveden dopravní průzkum, anketní průzkum názorů obyvatel na řešení cyklistické dopravy a návrh tras.
Rozsah řešeného území:

Řešené území je vymezeno hranicemi města Ostrov. Území obce Ostrov tvoří katastrální území Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Liticov, Maroltov, Mořičov, Ostrov a Vykmanov. V širších vztazích budou pro zajištění návaznosti na cyklistické trasy v regionu v generelu navrženy i trasy spojující Ostrov s významnými cíli v okolí. 

Rozsah řešení:

· Provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů zaměřených na cyklistickou dopravu, vč. porovnání vývoje intenzit cyklistické dopravy od roku 2008.

· Provedení a vyhodnocení anketního průzkumu názorů obyvatel na řešení cyklistické dopravy.

· Zpracování generelu cyklistické dopravy města Ostrov vč. návrhu tras pro zajištění návaznosti na cyklistické trasy v regionu.

· Projednání s objednatelem.

Výstupy: 

· Zpráva o výsledcích dopravních průzkumů v počtu 3 paré + CD s verzí ve formátu pdf

· Zpráva o výsledcích anketního šetření v počtu 3 paré + CD s verzí ve formátu pdf

· Generel cyklistické dopravy - aktualizace v počtu 3 paré + CD s digitální verzí návrhu

            tras v GIS (*.shp) + verze ve formátu pdf

Cena: 

163 000,- Kč + DPH 21% (197 230,- Kč vč. DPH)

Dílčí termíny: 

Zpráva o výsledcích dopravních průzkumů: do 13. 10. 2017
Zpráva o výsledcích anketního šetření: do 13. 10. 2017
Generel cyklistické dopravy – aktualizace: do 15. 12. 2017
Oboustranným odsouhlasením bylo datum 15. 12. 2017 stanoveno jako nejzazší termín předání aktualizovaného generelu. 
Upozornění pro dodavatele:

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každá faktura musí být označena číslem projektu resp. objednávky. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.




V Ostrově dne: 06. 09. 2017
 Ing. Josef Železný,








     starosta města
 Upozornění pro dodavatele

   Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.

2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.

3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.

4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.

5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.

Sdělení firmy:

razítko a podpis dodavatele

