Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 18. 8. 2017
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,


ve věcech technických Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 
Zhotovitel:
AZ OKNA a.s.,

se sídlem Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 65847351, 

zastoupený předsedou představenstva Liborem Řihákem

II. Předmět dodatku

(1) Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění stanovený čl. II smlouvy o dílo na akci  „Výměna oken na budově B1 v areálu TSVM“ ze dne 18. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) o dodávku a montáž žaluzií uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(2) Tímto dodatkem se dále mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 344 711 Kč

Úprava ceny dle dodatku č. 1 33 037 Kč

Cena celkem bez DPH 377 748 Kč

DPH

79 327 Kč

Cena celkem s DPH

457 075 Kč


 III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2)
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 8. 9. 2017


Ve Veselí nad Moravou dne ……………

………………………………………
………………………………………


Ing. Radovan Necid, starosta
Libor Řihák, předseda představenstva

Město Velké Meziříčí
AZ OKNA, a.s.



objednatel 
zhotovitel
PAGE  
1

_1566298180.xls
List1

		Cena dle smlouvy bez DPH		344,711 Kč

		Úprava ceny dle dodatku č. 1		33,037 Kč

		Cena celkem bez DPH		377,748 Kč

		DPH		79,327 Kč

		Cena celkem s DPH		457,075 Kč






