***RÁMCOVÁ DOHODA Č. SML/1065/17-ZL  
na provedení stavebních prací***

„ZŘÍZENÍ NEZPEVNENYCH KRAJNIC SILNIC II. AIII. TŘÍD VE

ZLÍNSKÉM KRAJI“

uzavřená podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen: Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen: Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44640

26913453

CZ26913453

Ing. Michal Hanačík, jednatel

XXXXXXXXXXX, výrobní náměstek

XXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](mailto:suszlin@suszlin.cz)

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

č. ú. 2107009012/2700

1

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.**

Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště  
Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44642  
26913216  
CZ26913216

Ing. Rostislav Buchtík, jednatel

XXXXXXXXXXX, výrobní náměstek

XXXXXXXXX

[XXXXXXXXX](mailto:zapletal@sus.uh.cz)

Komerční banka, a. s., č. ú. 35-1302400207/0100

Článek II.

Předmět dohody

1. Zhotovitel se zavazuje k provádění veřejné zakázky:

„ZŘÍZENÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC SILNIC II. A III. TŘÍD  
VE ZLÍNSKÉM KRAJI“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah předmětu dohody. Předmět zakázky bude prováděn dle výzvy k podání nabídky, ev. č. zadavatele 21/2017/M.

1. Předmět dohody bude plněn formou jednotlivých smluv na základě písemné výzvy objednatele a bude splněn oboustranně potvrzeným protokolem.

Článek III.

Rozsah a obsah dohody

Předmětem plnění dohody je provádění zřízení nezpevněných krajnic z frézované živiěné drti s využitím materiálu objednatele. Součástí zakázky je označení pracoviště přechodným dopravním znaěením před zahájením prací a jeho následné odstranění po ukončení prací. Předmět zakázky zahrnuje i řízení silničního provozu a dozor při provádění prací. Účelem prací je zabezpečení správné funkce odvodnění silničního tělesa a zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem. Předmět dohody bude plněn formou jednotlivých smluv na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění, přičemž realizaci je vybraný dodavatel povinen splnit do 45 kalendářních dnů od prokazatelného přijetí výzvy dodavatelem. Minimální objem prací požadovaných v rámci jednotlivé smlouvy bude 1 000 bm.

Zhotovitel bude objednatelem vyzván k provádění prací vždy písemnou výzvou k poskytnutí plnění min. 10 kalendářních dnů před začátkem jejich realizace. Tato výzva je návrhem na uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen výzvu písemně potvrdit osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do sídla zhotovitele. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou. Realizaci prací specifikovaných ve výzvě k poskytnutí plnění je zhotovitel povinen splnit do 45 kalendářních dnů od prokazatelného přijetí výzvy zhotovitelem.

Článek IV.

v

Cas a místo plnění

1. Termín plnění: 1.10.2017-31.3.2018
2. Termín splnění jednotlivé smlouvy: do 45 kalendářních dnů od prokazatelného přijetí

výzvy zhotovitelem

1. Místo plnění zakázky: silniční síť n. a III. tříd na území a ve vlastnictví

Zlínského kraje

Článek V.

Cena zakázky

1. Cena za provedení činností podle čl. III. této dohody obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu dohody včetně nákladů souvisejících a je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem: 3 600 bm x 133,00 Kě/bm 478 800,00 Kč

Nedílnou součástí rámcové dohody je položkový rozpočet zhotovitele (nabídkový rozpočet vybraného dodavatele). Položkové ceny jsou platné po celou dobu realizace veřejné zakázky.

1. Objednatel si vyhrazuje právo předpokládaný objem činností nevyčerpat.

2

1. Nárok na zaplacení ceny vzniká vždy řádným splněním jednotlivé smlouvy (viz čl. II., bod
2. této dohody).
3. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace v případě změny zákonné sazby DPH tak, že k ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI.

Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce a činnosti budou předávány za uplynulý kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni v měsíci. Podkladem pro předání a převzetí dílčí části díla bude písemný zjišťovací protokol vypracovaný zhotovitelem, který bude pověřenému pracovníkovi objednatele doručen nejpozději 2. pracovní den měsíce následujícího do místa sídla objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k písemnému zjišťovacímu protokolu zhotovitele o provedených pracích a činnostech do čtyř pracovních dnů ode dne jeho předložení. Po písemném odsouhlasení k tomu pověřeným pracovníkem objednatele bude zhotovitelem vystaven daňový doklad (faktura) nejpozději druhý pracovní den následující po písemném odsouhlasení. Přílohou a nedílnou součástí daňového dokladu bude písemný zjišťovací protokol o provedených pracích a činnostech podepsaný zástupci obou smluvních stran. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty rozumí den předám a převzetí dílčí části díla.
3. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené dohody nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění činností

1. Vše potřebné k provedení činností zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění činností a korigovat časový postup.
3. Zhotovitel jako odborný dodavatel činností prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů týkajících se předmětu dohody, nemají vady či nedodělky, které brání řádnému provedení činností.
4. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět rámcové dohody bude zhotovený podle uzavřené dohody a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této dohodě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu.

3

1. Zhotovitel odpovídá za provoz na místě provádění činností v plném rozsahu. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zajistí vydání potřebných povolení k zajištění bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dalších právních předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a zákona o odpadech.
3. O provádění činností je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o provádění všech požadovaných prací, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje:

datum provedení činnosti

* klimatické podmínky
* místo provádění činností (čísla silnice a uzlového úseku) druh prováděných činností (číselník dle položkového rozpočtu)
* jména pracovníků vykonávajících uvedenou činnost
* mechanismy použité pro výkon činnosti
* druh a množství spotřebovaného materiálu
* skutečně provedené výkony (počet měrných jednotek).

Žádný zápis v záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této dohodě.

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. předmětu dohody, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše pojistného plnění 5 mil. Kč. Doklady o pojištění (vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného) předloží zhotovitel objednateli při podpisu této dohody. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje zařazeným do krajského úřadu, který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslů platných zákonů ČR.

Článek VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele řádně splnit závazek z jednotlivé smlouvy v době sjednané v čl. IV., bod 2. dohody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady v době

4

sjednané v čl. X., bod 3. dohody zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení.

1. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek z jednotlivé smlouvy ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení s peněžitým plněním má strana v prodlení povinnost zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit porušenou povinnost. Nárok objednatele vůči zhotoviteli na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 12 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí činností objednatelem bez vad a nedodělků.
3. V případě výskytu vady provedených činností v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě a dohodnout termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
2. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel má právo odstoupit od dohody v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný připiš objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný připiš je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

5

1. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto  
   účastníky dohody v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah  
   prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení  
   Části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku  
   zhotoviteli.
2. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou  
   smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho  
   smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této dohody odstoupit - zhotovitel si je  
   vědom skutečnosti, že objednatel by dohodu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl  
   předvídat již při jejím uzavření.
3. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato dohoda dnem  
   jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění rámcové  
   dohody i jednotlivých smluv uzavíraných na základě rámcové dohody v registru smluv  
   postupem dle z. č. 340/20015 Sb. O zveřejnění rámcové dohody a jednotlivých smluv  
   v registru smluv bude objednatel neprodleně dodavatele informovat.
4. Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány  
   objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
5. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dohodě uvedených  
   identifikačních údajů v registru smluv.
6. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
7. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro  
   zhotovitele.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této dohody svými podpisy. Zároveň smluvní  
   strany prohlašují, že tuto dohodu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

V Uherském Hradišti dne 2. 10. 2017

za objednatele:

Ing. Roltíslav Buchtík

jednatel

Ve Zlíně dne 2. 10. 2017

za zhotovitele:  
Ing. Michal Hanačík  
 jednatel

6