**Smlouva o dílo**

 **Čj. 05/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Zastoupený: Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti

Tel: 381 235 154 / 602 328 869

IČ: 25171127

DIČ: CZ25171127

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 998 902 0257/ 0100

e-mail: jednatel@tzmt.cz / tzmt@tzmt.cz

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jan Benda, MBA

zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Kříž - 774 255 722, technik@tzmt.cz

Datová schránka: zh66rer

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Název: **EUROGREEN CZ s.r.o.**

se sídlem: Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, PSČ 407 56

zastoupený: Ing. Tomáš Štěpař

IČ: 64651959

DIČ: CZ64651959

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10273.

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pob. Vandsdof

číslo účtu: 227482892/0300

tel.: 412 379 115 e-mail: info@eurogreen.cz

zástupce pro věci smluvní: Ing.Tomáš Štěpař

zástupce pro věci technické: David Müller, DiS

adresa pro písemný styk: Nám.Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, PSČ 407 56

datová schránka: b834zip

kontakt v případě havárie: David Müller, DiS. – 731 159 708

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána za účelem splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27, § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zhotovitelem s názvem „Instalace automatického zavlažovacího systému hřiště na stadionu Míru“ (dále též „veřejná zakázka“).

 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02.10.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž (instalace) automatického závlahového systému travnatého fotbalového hřiště na stadionu Míru, ulice U Stadionu Míru 1579, 390 03 Tábor (dále jen „předmět veřejné zakázky“, „předmět díla“ nebo „dílo“).

 Zhotovitel měl možnost seznámit se s předmětem díla, rozsahem potřebných prací před podáním

 závazné nabídky. Veškeré dotazy byly zodpovězeny a zhotovitel si je vědom rozsahu díla.

1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka předmětu plnění Zakázky, tj. dodávka automatického zavlažovacího systému hřiště na Stadion Míru a to vč. dopravy, instalace, zapojení zařízení a zprovoznění zařízení, provedení všech předepsaných revizí, funkčních a garančních zkoušek a zaškolení obsluhy podle podmínek zadávacího řízení Zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci tohoto zadávacího řízení, v rozsahu dle technické specifikace předmětu plnění (viz příloha č. 1B zadávací dokumentace Zakázky).
2. Realizace dodávky zařízení bude obsahovat veškeré výkony, služby a práce nezbytné k úplnému provedení dodávky tak, aby tato po dokončení splnila všechny požadované parametry podmínky objednatele a plně sloužila svému účelu, který je dán technickou dokumentací.
3. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré práce, dodávky a výkony vedoucí ke zdárnému ukončení plnění díla tak, aby toto plně sloužilo ke svému účelu.
4. Zhotovitel prohlašuje že je výlučním vlastníkem předmětu o dílo, že na předmět o dílo neváznou žádná práva třetích osob.
5. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy o dílo splňuje všechny právní předpisy České republiky a Evropské unie a české technické normy ČSN, ČSN EN.
6. Zhotovitel se zavazuje během prací zajistit bezpečnost práce pro své pracovníky, řádně vyznačit a zajistit místo plnění, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti ostatních osob.

**III.**

**Dodací podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli dílo podle specifikace uvedené v čl. II. smlouvy a objednatel se zavazuje, že dílo odebere a řádně zaplatí.
2. Místem plnění je provoz objednatele - Stadion Mír v Táboře, ul. U Stadionu Míru 1579, 390 03 Tábor.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a v technické specifikaci Zakázky.
4. Termín plnění veřejné zakázky – zhotovitel se zavazuje dodat dílo ve lhůtě stanoveným výběrovým řízením. **Předpokládaný termín zahájení plnění: říjen 2017**

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrauje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.*

**Předpokládaný termín ukončení plnění: nejdéle do 30.11.2017**

Doba plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku je-li veden či jiné evidence.

1. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že:
* se seznámil se všemi dokumenty, nutnými pro plnění smlouvy a že proti nim nemá žádné

 námitky ani výhrady a potvrzuje, že podle uvedených dokumentů je možné plnění dle této

 smlouvy řádně provést a včas dokončit.

* se seznámil s místem plnění a nejsou mu známy žádné překážky v řádném provedení díla.
* je schopen dílo řádně provést v dohodnutém termínu.
1. Dodání díla na místo plnění potvrdí objednatel zhotoviteli podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí objednatel zhotoviteli podpisem datovaného předávacího (akceptačního) protokolu.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením dodávky díla, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného vč. DPH za každý započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem upravit dodací podmínky i v průběhu plnění smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění předmětu smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě zjištěných zjevných vad, jak materiálu, tak funkčnosti či jiných plnění může objednatel odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
5. Předmět smlouvy je splěn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o předání a převzetí díla.

Dílo se považuje podle této smlouvy za splněno, pokud bylo:

* řádně dodáno včetně příslušných dokladů do místa plnění dle této smlouvy
* dodání veškerého příslušenství systému, aby bylo funkční
* jeho řádná instalace bude provedena kvalifikovanými pracovníky dle platných právních předpisů, zejména v oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti protipožární a v oblasti nakládání s odpady s elektrickými zařízeními
* zprovozněno a byly předány veškeré dokumenty, jichž je třeba – návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně technické zprávy obsahující přesný popis zavlažovacího systému a použitých materiálů
* převzato objednatelem v místě plnění dle této smlouvy na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami,
* byli řádně zaškoleni uživatelé v obsluze a údržbě
* odvoz a likvidaci všech obalů a dalšíh materiálů použití při plnění zakázky v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
* další povinnosti vyplývající ze zadávací dokumentace
1. Zhotovitel je povinen v předávacím protokolu uvést minimálně typ, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje), jméno a podpis předávající osoby za zhotovitele, jméno a podpis přebírající osoby za objednatele, datum předání. Zhotovitel odpovídá za to, že informace v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti. V případě chybných informací může objednatel odmítnout převzetí zboží, a to až do předání předávacího protokolu s výše uvedeným údaji.
2. Zhotovitel provede 1x bezplatné zazimování automatického zavlažovacího systému

**IV.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena je stanovena na základě výsledku výběrového řízení provedeném objednatelem na předmět plnění smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu splnění smlouvy a činí celkem:

**322.352,- Kč bez DPH**

 **67.694,- Kč s DPH**

**390.046,- celkem vč. DPH**

1. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Celková cena a jednotkové ceny se sjednávají jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady spojené se splněním díla v požadovaném termínu a kvalitě. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla dle předaných podkladů, výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže

uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit

již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. Nedostatečná

informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena

neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené

ve výkaze výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné měnit pouze v případě dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu provádění díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných prací nepřekročí 30% smluvní ceny. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných prací bude řídit výkazem výměr. Tj. dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu, přičemž pokud rozpočet takovéto práce neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je výkaz výměr zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě)
2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením provádění díla.
3. Úhrada faktury – daňového dokladu vystaveného do 30 dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí předmětu plnění díla dle čl. 6.2 je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován /tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně/, bude objednatel oprávněn hradit účtovanou cenu díla, odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

**V.**

**Záruční podmínky**

1) Záruka na zboží se poskytuje na dobu v souladu s platnou legislativou.Záruční doba počíná běžet dnem podpisu datovaného předávacího (akceptačního) protokolu dle čl. III odst. 6 smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené zadávacích podmínkách Zakázky a následně uvedené v nabídce zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis v místě plnění a to s nástupem na záruční opravu ve lhůtě do 24 hod. od prokazatelného nahlášení vady v pracovních dnech.

4) Reklamované vady v záruční době uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení vady zhotoviteli obsahovat:

1. výrobní číslo reklamovaného výrobku (datum výroby),
2. popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje.

5) Kontaktní údaje zhotovitele pro oznámení vad zboží: **David Müller** tel.: **731 159 708**, e-mail: david.mueller@eurogreen.cz.

6) Odstraňování vad díla bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.

7) Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady dle odst. 3 se stanoví ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, záruka na jakost, reklamace**

1. Zhotovitel odpovída za to, že objednateli odevzdá dílo v ujednaném rozsahu, jakosti a provedení tj. včetně řádné montáže.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst.1 tohoto článku smlouvy, je vadné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předán a převzetí díla dle předávacího protokolu. Po dobu záruční doby prodávající garantuje, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.
5. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem nebo bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. V případně havárie stačí jako dostatečné sdělení telefonicky na kontakt uvedený v záhlaví. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.
	1. odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
	2. jméno zástupců smluvních stran,
	3. číslo kupní smlouvy,
	4. datum uplatnění a číslo jednací reklamace,
	5. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
	6. datum zahájení a odstranění vady,
	7. celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
	8. vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla způsobena vadným plněním zhotovitele.
	1. odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
9. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin**,** nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
12. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.
13. Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení dle smlouvy vinou zhotovitele se stanoví ve **výši 5.000,-** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
14. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
15. Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

**Servisní podmínky**

1) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádět pravidelný servis díla včetně náhradních dílů po dobu záruky.

2) Servis bude prováděn pouze příslušně kvalifikovanými pracovníky zhotovitele nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci a oprávnění.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit pozáruční servis včetně zajištění náhradních dílů v místě plnění a to s nástupem na opravu vady ve lhůtě do 24 hod. od prokazatelného nahlášení vady v pracovních dnech.

**VII.**

**VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. kde bude dílo prováděno a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení prostoru pro provádění díla a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese odpovědnost za nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení tohoto prostoru.
3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí jako by je provedl sám.

**VIII.**

**Ostatní ujednání**

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že na financování akce nebudou schváleny finanční prostředky Radou města Tábora a Zastupitelstvem města Tábora.
2. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání prodávajícího nebo kupujícího, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

3) V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených dodávek. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

5) V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

6) Zhotovitel je povinen zabezpečit všechna opatření k dodržení požární bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z příslušných závazných právních a jiných předpisů.

7) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
3. V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
4. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že

-zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

-příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo

 a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

-zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy

-zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo

 mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

1. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn své závazky vyplývající z této smlouvy zrušit zaplacením odstupného ve výši 50.000,- Kč ve smyslu ust. §1992 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli součinnost a umožnit osobám oprávněným, provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH).
6. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.
7. Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
9. Objednatel je povinným subjektem dle zákona o Registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany oprávněnou osobou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2014 Sb., o registru smluv. Objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ani důvěrné informace.
10. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

1. Smlouva se pořizuje ve třech vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Táboře dne 19.10.2017 **V Jiřetíně p/J. dne 17.10.2017**

 Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................... .............................................

 Mgr. Jan Benda, MBA Ing. Tomáš Štěpař

 jednatel společnosti jednatel společnosti