Smlouva na dodávku a implementaci

programového vybavení pro pořízení a evidenci

materiálů Rady a Zastupitelstva města Litvínova

„Konsiliář“

Dodatek č. 1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Objednatel |  |
| --- | --- |
| Název organizace: | Město Litvínov |
| Zástupce organizace: | Ing. Lenka Holáňová, vedoucí odboru systémového řízení, na základě pověření |
| IČ: | 00266027 |
| DIČ: | CZ00266027 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 921491/0100 |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| a |  |
| Poskytovatel |  |
| Název organizace: | HD MEDIA s.r.o. |
|  | Hybešova 261/22 |
|  | 602 00 Brno - střed |
| Zástupce organizace | Lenka Šrubařová jednatelka společnosti |
| IČ: | 05021421 |
| DIČ: | --- |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxx |
| Společnost není plátcem DPH. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93138 (dále jen „poskytovatel“) |
| (oba společně též „smluvní strany“) uzavírají následující implementační a licenční smlouvu k software (dále jen „smlouva“) |

Předmětem dodatku je náhrada článku II. Místo a termín plnění v celém rozsahu níže uvedeným zněním. Ostatní články zůstávají beze změny.

- Místo a termín plnění

Místem plnění jsou prostory Městského úřadu Litvínov. Konečný termín plnění je stanoven dnem 01.01.2018.

- Harmonogram dílčího plnění:

- nákup licencí dle čl. I. odst. 1.1. – do 31.07.2017

- implementace dle čl. I. odst. 1.2. – do 20.09.2017

- školení uživatelů – do 30.10.2017

- produktivní provoz s dohledem – od 01.11.2017 do 30.12.2017

- produktivní provoz – od 01.01.2018

V Brně dne:		 		          		V Litvínově  dne:

Za poskytovatele:					Za objednatele:

___________________________			___________________________

Lenka Šrubařová			Ing. Lenka Holáňová

jednatelka		vedoucí odboru systémového řízení