……………………………………………………

dodatek č.1 Smlouvy  o  dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Město Králíky

sídlo:			Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

IČO:			00279072

DIČ:			CZ00279072

email:			kraliky@kralicko.cz

bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené: 	    		Jana Ponocná, starostka

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, referent odboru VTS

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický, podnikající fyzická osoba

sídlo:			5. května 518, 561 69 Králíky

IČ:			46447211

DIČ:			CZ5410120067

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený		Miroslavem Skalickým

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Skalický, Josef Skalický

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají a tímto uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném a účinném znění, tento dodatek o dílo:

II.

Při vytyčení stavby a zahájení prací na projektu „Technická infrastruktura Na Skřivánku, Králíky 1. etapa – změna“, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci. Z důvodů již realizovaných sítí a prostorového uspořádání bylo nutno přistoupit k méně pracím a z důvodu propojení stávajících komunikací a možnosti povolení stavby na všech zasíťovaných pozemcích bylo přistoupeno k vícepracím. Z důvodu těchto změn se smluvní strany dohodly o prodloužení termínu dokončení stavby do 15.12.2017, v případě nevhodných klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev do 30.05.2018.

Rekapitulace nákladů :

Cena díla dle smlouvy o dílo činí :

| Cena bez DPH: | 1 738 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 364 980,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 2 102 980,00 Kč |

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí :

| Cena bez DPH: | 3 445 135,41 Kč |
| --- | --- |
| Sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 723 478,44 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 4 168 613,85 Kč |

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Cena díla činí:

| Cena bez DPH: | 3 445 135,41 Kč |
| --- | --- |
| Sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 723 478,44 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 4 168 613,85 Kč |

Termín dokončení stavby je do 15.12.2017, v případě nevhodných klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev do 30.05.2018.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 09.10.2017 usnesením č. RM/2017/40/555.

V Králíkách dne 16.10.2017	V Králíkách dne 16.10.2017

............………………..…………………….	............………………..…………………….

Jana Ponocná, starostka	Miroslav Skalický