DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená:

Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Spiders s. r. o.

Se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22 855

Zastoupená:

Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“),

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) u veřejné zakázky „016_MK_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“

v rámci projektu:

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 na základě změn díla vyvolaných postupem prací oproti předané zadávací dokumentaci v meziobdobí po zahájení díla. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 222 odst. 5 a 6) a také v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě (zejména čl. 4.8.). Podle ustanovení článku 6.2.1. smlouvy není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez souhlasu Objednatele. Podle čl. 4.8. podléhají v něm popsané změny předmětu díla písemné dohodě obou stran. Z uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1.

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3. Podrobný popis důvodů pro dodatečné stavební práce je uveden v příloze č. 4 - Vyjádření technického dozoru Objednatele, č. 5 – vyjádření projektanta – autorského dozoru a č. 6 Závěrečná zpráva z biologického dozoru stavby.

- Předmětem dodatku je neprovedení stavebních prací (tzv. méněpráce), jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3.

III.

Cena

- Cena za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí 1,199.026,08 Kč bez DPH, DPH činí 251.795,48 Kč, cena s DPH činí 1,450.821,56 Kč.

- Cena za neprovedení stavebních prací, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí -619.952 Kč bez DPH, DPH činí -130.189,92 Kč, cena s DPH činí -750.141,92 Kč.

- Celková cena díla činí po připočtení částky dle odst. 1 a odečtení částky dle odst. 2:

13,500.129,08 Kč bez DPH. DPH činí 2,835.027,56 Kč. Celková cena s DPH činí 16,335.156,64 Kč.

Z toho činí:

- investice: 10,722.344,58 Kč bez DPH; DPH činí 2,251.692,81 Kč; cena s DPH činí 12,974.037,39 Kč;

- neinvestice: 2,777.784,50 Kč bez DPH; DPH činí 583.334,75 Kč; cena s DPH činí 3,361.119,25 Kč.

- Cena díla představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v přílohách 1, 2 a 3.

IV.

Doba plnění

Tímto dodatkem se mění čl. 5.1. smlouvy, a to v bodu c) ii – k dokončení stavebních prací musí dojít do 15.10.2017. Změna termínu vyplývá z provedení dodatečných stavebních prací dle čl. II dodatku. Přílohou č. 7 je aktualizovaný časový harmonogram.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel. S výjimkou změn uvedených v tomto dodatku zůstávají všechna ustanovení smlouvy v platnosti.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich shodné vůle.

- Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

- č. 1 Rekapitulace nákladů – budova A

- č. 2 Rekapitulace nákladů – budova B

- č. 3 Rekapitulace nákladů – budova C

- č. 4 Vyjádření technického dozoru Objednatele

- č. 5 Vyjádření projektanta – autorského dozoru

- č. 6 Závěrečná zpráva biologického dozoru stavby

- č. 7 Aktualizovaný časový harmonogram

V Liberci dne           					V Liberci dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………			……………………………………….

Technická univerzita v Liberci				Spiders s. r. o.