DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/12/2017,

uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo č. 1/2017

mezi

objednatelem: 	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Petrem Markesem

a

zhotovitelem: 		Lothar Lorenz

Třebízského 3089/22, 430 03 Chomutov

Na základě písemného sdělení zhotovitele podle článku III., odst. 4 rámcové smlouvy 
a po následné dohodě obou smluvních stran se celkový počet technických jednotek plnění navyšuje o 300 Nh na celkových 1100 Nh termín provedení se prodlužuje do 31. 10. 2017.

V Hoře Svatého Šebestiána dne 20. 6. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Petr Markes						Lothar Lorenz

ředitel

…………………………….				…………………………….

Zdeněk Kopecký

revírník

…………………………….

Marcel Segeš

revírník

…………………………….