S M L O U V A    O    D Í L O

O b j e d n a t e l: 	Víceúčelová sportovní hala Slaný, spol. s r.o.

Zastoupena :	      	Mgr. Radkem Hlavatým

Sídlo:		     	Lacinova 1720, 274 01Slaný

IČ:		      	25105299

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Radek Hlavatý

(dále jen   o b j e d n a t e l)

a

(dále jen   z h o t o v i t e l)

Z h o t o v i t e l:  	Stavby Němec s.r.o.

Zastoupena:		Františkem Němcem

Sídlo:			Knovíz 108, 274 01 Slaný

IČ:			01604627

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		František Němec

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických              František Němec

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.	Předmětem této smlouvy je: oprava podhledu nad bazénem a provedení klempířských prací u skluzavky v objektu aguaparku ve Slaném.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době od 4.9.2017 do 10.9.2017. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

- Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně:

Cena celkem bez DPH:	 	  75000,-Kč

DPH (sazba 21 %):	  	   	  15750,-Kč

Cena s DPH:		 	  90750,-Kč

Cena s DPH po zaokrouhlení: 	  90750,-Kč

- Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, ostatní náklady spojené s realizací.

IV.

Úhrada faktur

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu vystavenou za provedené dílo, až po dokončení a předání díla nejpozději do 14 dnů.

- Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně.

- Splatnost řádně vystavených faktur je 14 dni od doručení faktury objednateli.

- Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo

- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ

- bankovní spojení stran

- fakturovanou částku

- podpis oprávněné osoby zhotovitele

- Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně v patřičné kvalitě a včas, platnými právními předpisy a technickými normami.

VI.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení za:

- nedodržení konečného termínu dokončení díla

- Zhotovitel není povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky za každý započatý den prodlení, jestliže práce budou pozastaveny objednatelem nebo vyšší mocí. Zhotovitel je povinen tyto případy písemně evidovat a v případě požadavku Zhotovitele prokázat.

- Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu občanského zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 30 kalendářních dní,

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dní,

- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem,

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního týdne

IX.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Záruka zhotovitele na provedené dílo je 60 měsíc na stavení části.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.

- Smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, zadavatel obdrží dvě paré a zhotovitel jedno paré.

- Účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Slaném dne 4.9.2017

………………………………………….			                    ………………………………………………

František Němec				                              Mgr. Radek Hlavatý

Stavby Němec s.r.o.				Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o.