Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 2. 6. 2016
I.

Smluvní strany

1. Západočeská univerzita v Plzni 

sídlo:





Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

IČO:





49777513

DIČ:





CZ49777513
zastoupená:




Ing. Petr Beneš, kvestor
bankovní spojení: 



xxxxxx
Zřízena zákonem č. 314/1991Sb.
dále jen objednatel na straně jedné, a

2.   Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
sídlo:





Jateční 2961/10, 301 00 Plzeň

IČO: 





62623826


DIČ:





CZ62623826


zastoupený:




Tomášem Vokurkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení:



xxxxxx
dále jen zhotovitel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
I.
Předmět smlouvy
1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek, které nešlo předvídat, a potřeba provést tyto práce vznikla až na základě vybourání a odkrytí stávajících konstrukcí a následné montáži zesílené konstrukce rámové konzole vodítek kabiny a protiváhy nového výtahu o nosnosti 1050 kg, kdy na místě byly zjištěny odchylky v provedení od předpokládaného stavu, tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tyto práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původně prováděných prací:

· přizdívka ostění v tl. 150 mm u 11 ks šachetních dveří, včetně omítek a malby

VI.
Cena díla - platební podmínky
2. Cena za zhotovení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 6. 2016 je 1,169.990,- Kč bez DPH.
Cena za zhotovení předmětu plnění dle tohoto Dodatku č.1 je stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v příloze č.1. ve výši  15.062,- Kč bez DPH.
Cena za zhotovení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 6. 2016 včetně Dodatku č. 1 je 1,185.052,- Kč bez DPH.  

V ostatních částech se smlouva o dílo uzavřená dne 2. 6. 2016 nemění. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V Plzni dne 






             V Plzni dne 

……………………………..                                                                                 ……………………………..

Ing. Petr Beneš

 





Tomáš Vokurka
kvestor                                                                                                             
jednatel společnosti
Západočeská univerzita v Plzni                                                                       
Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
za objednatele                                                                                                  
za zhotovitele
Příloha č.1: položkový rozpočet zhotovitele
PAGE  

