- Dodatek č.1

- ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2017

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 		Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### Zhotovitel :		Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695

Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou,

Mgr. Pavlem Vančurou – jednateli společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 	vložka 1036

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Jiří Vala, jednatelé

V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210, mobil: xxxxxxxx

za zhotovitele: 	xxxxxxxxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017 (dále jen smlouva) s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na akci „Rekonstrukce MVN Vrchovina – II. zadání“ je:

- Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do:

31.10.2017

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek panujících v měsíci září 2017 a říjnu 2017, které zpomalily dokončení realizace výše uvedené akce.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017.

Chrudim dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	město Nová Paka

Mgr. Pavel Vančura, jednatel	Mgr. Josef Cogan, starosta

………………………………………

Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel