P Ř Í K A Z N Í   S M L O U V A

č. 10/2017

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účastníci

p ř í k a z c e

#### název                         :    Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

#### Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

#### IČ                              :     601 53 237

#### bankovní spojení      :      KB Trutnov, č.ú. 860303140297/0100

#### telefon, mobil           :    +420 499 840 093, +420 736 633 385

#### zastoupená               :     Mgr. Petrem Skokanem, ředitelem školy

(dále jen „příkazce“)

a

p ř í k a z n í k

pan Miloš Haase

místo podnikání:        Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice

provozovna:               17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

osoby oprávněné

k zastupování ve

věcech technických:  pan Miloš Haase, pan Zdeněk Jiránek

a Ing. Daniel Haase členové sdružení SVS

bankovní spojení:      ČSOB Trutnov, č.ú. 112 335 833 / 0300

IČ:                             401 06 446

DIČ:                          CZ6402080487

E-mail:                       svs1@volny.cz

Mobil:                       603 813 334

(dále jen „příkazník“)

I.

# Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce na jeho účet a jeho jménem zajistit technický dozor investora a koordinátora BOZP  při realizaci stavby:

„Oprava a výměna oken Gymnázium Trutnov“.

Místo stavby: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325.

Technický dozor investora a koordinátora BOZP bude vykonáván na rozsah uvedený v pasportizaci a technické specifikaci oken.

Rozsah činnosti:

Výkon inženýrské činnosti a TDI bude vykonáván v rozsahu:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektantem

- spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

- spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

- přípravu podkladů pro odevzdání stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- účast na kolaudačním řízení

- zajištění kolaudačního souhlasu

Rozsah výkonu koordinátora BOZP:

- přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“,

- revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP,

- zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

- zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,

- vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP,

- ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.,

- kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik,

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření,

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy,

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce,

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví,

- zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky,

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy,

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace,

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák. 309/2006 Sb.

(dále jen zabezpečení záležitosti)

II.

Plná  moc

Příkazník je oprávněn zastupovat příkazce v rozsahu předmětu této smlouvy.                  Příkazník je oprávněn jménem příkazce zejména:

- vykonávat potřebné právní úkony, přijímat doručované písemnosti

- podávat návrhy a žádosti

- vymáhat nároky

- potvrzovat plnění nároků

- účastnit se spolu s příkazcem uzavírání obchodních smluv a uplatňovat práva příkazce z těchto smluv

- zastupovat příkazce před správními a jinými orgány.

III.

Čas plnění

Tato smlouva je sjednána na dobu určitou  a to do úplného zařízení výše  uvedené  záležitosti,  přičemž příkazník  se  zavazuje tuto záležitost zařídit do úplného vyřízení záležitosti  dle bodu I.

Příkazník není v prodlení, jestliže nemůže plnit svůj závazek v důsledku neplnění smluvních povinností příkazcem, nebo neplnění smluvních vztahů dodavatelů.

Plnění veřejné zakázky bude rozděleno do čtyř etap (2017 – 2020).

1.etapa :

Termín zahájení prací:			     říjen 2017

Termín ukončení:			     prosinec 2017

Rozsah díla dalších etap bude upřesněn podle výše závazně schválených finančních prostředků na krytí ceny té které části díla vymezené ve výkazu výměr.

IV.

Cena a platební podmínky

- Úplata příkazníka je stanovena z předpokládané hodnoty díla 14 715 916,-  Kč bez DPH, z pasportizace a technické specifikace oken.

2. Za zařízení záležitosti, uvedené v odstavci I. příkazní smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu v dohodnuté ceně

Celková cena bez DPH                                    358 000,- Kč

DPH 21%                                                           75 180,- Kč

Celková cena včetně DPH                               433 180,- Kč

3. Úplata podle článku IV. odst. 1. této smlouvy bude účtována daňovým dokladem takto:

Úplata za 1. etapu:  56 000,- Kč bez DPH

3.1)    po předání staveniště dodavateli a zahájením prací  dodavatele na 1. etapě

a   po provedení prací dodavatelem ve výši 50-ti % z ceny díla 1. etapy               33 000,-Kč

3.2)    po provedení prací dodavatelem ve výši 100-ti % z ceny díla 1. etapy                  23 000,-Kč

Rozdělení úplaty za 2. až 4. etapu bude upřesněna dodatkem ke smlouvě dle výše přidělených finančních prostředků na jednotlivé etapy.

K výše uvedeným částkám bude účtováno 21 % DPH.

Úplata jednotlivých daňových dokladů je splatná do 15 dnů ode dne jejího obdržení od

příkazníka.

4. Příkazce je dále  povinen  uhradit příkazníkovi náklady, které příkazník nutně a účelně     vynaložil  při  plnění  svého závazku (správní poplatky  za   rozhodnutí, posudky, rozbory, průzkumy a pod). Tato částka je splatná na základě řádného vyúčtování, předloženého příkazníkem, na účet příkazníka nejpozději do 15 dnů ode dne odsouhlasení vyúčtování.

- V případě, že v průběhu realizace této akce dojde státem k vyhlášení změny sazby DPH, bude tato upravena od termínu vyhlášení nové sazby.

- Dohodnutá cena je platná do 12/2020, v případě že do této doby nebude stavba dokončena může být proveden přepočet ceny za zbývající část IČ.

7. Daňové doklady budou vystavovány na zodpovědnou osobu pověřenou vedením

účetnictví sdružení SVS služby ve stavebnictví

Jiránek Zdeněk, 542 12 Radvanice čp. 176

Zasílací adresa: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO 481 39 424,         DIČ  CZ 5606272397

ČSOB   Trutnov, č.ú. 112 335 833/0300

8.  Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré údaje v souladu s příslušnými předpisy a dále

údaje, které identifikují souvislost zakázky s projektem zejména název zakázky.

V.

Další ujednání

1. Příkazník je povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy příkazce.  Jedná  přitom  čestně  a svědomitě, důsledně    využívá  všechny  zákonné  prostředky  k   dosažení sjednaného účelu a uplatňuje vše, co podle svého  přesvědčení  a pokynů příkazce považuje za  prospěšné. Odpovídá příkazcovi za řádné, včasné a odborné zařízení záležitostí.

2. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazcovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

3. Příkazník je povinen příkazce upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly  mít za  následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník    je   povinen     zachovávat   mlčenlivost  o  všech    skutečnostech  o  nichž  se  dověděl  v  souvislosti s plněním závazku, nesmí tyto skutečnosti využít pro sebe nebo pro jiné    osoby, pokud je to v rozporu se zájmy příkazce. Tato povinnost trvá  i  po  skončení  platnosti  této  smlouvy  a  týká  se i    pracovníků, kteří  se  na  plnění   jeho  závazků   odborně  a    administrativně podíleli.

5. Na výzvu příkazce je příkazník povinen podat mu zprávu o zařízení záležitostí.

6. Příkazník je povinen příkazcovi vydat všechny věci, získané v    souvislosti  se  zařizováním  záležitosti  do  14  dnů ode dne    zařízení záležitosti.

7. Příkazník je oprávněn pro svou činnost podle této smlouvy použít i jiných subjektů.

VI.

# Odpovědnost za škodu

Příkazník odpovídá za  škodu na  věcech převzatých  od příkazce k zařízení záležitosti a na  věcech převzatých při jejím zařizování od  třetích osob,  leda že   tuto škodu  nemohl odvrátit  ani při vynaložení odborné péče.

VII.

Výpovědní doby a lhůty

1. Příkazce může kdykoli částečně nebo v celém rozsahu smlouvu vypovědět.  Výpověď musí  být   písemná  a  nabývá  účinnosti    dnem, kdy byla příkazníkovi doručena. Od tohoto dne je příkazník    povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen  upozornit  příkazce  na opatření  potřebná k    tomu,  aby se  zabránilo vzniku  škody, bezprostředně  hrozící    příkazcovi  nedokončením činnosti  související se  zařizováním    záležitosti.

Za  činnosti  řádně  uskutečněné   do  účinnosti  výpovědi  má    příkazník  nárok na  náhradu        účelně  vynaložených nákladů  a na přiměřenou část odměny v souladu s článkem IV. této smlouvy.

2. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět  s účinností ke konci    kalendářního  měsíce  následujícího  po  měsíci,  v  němž byla    výpověď doručena příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká    závazek  příkazníka  uskutečňovat   činnost,  k  níž  se  touto    smlouvou  zavázal.  Jestliže tímto  přerušením  činnosti  by vznikla   příkazcovi   škoda,    je   příkazník   povinen   jej    upozornit, jaká  opatření  je  třeba  učinit k jejímu odvrácení.    Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a  požádá-li příkazníka, aby  je učinil sám, je  příkazník k    tomu  povinen. Za  činnost, uskutečněnou  ode dne  výpovědi do    její  účinnosti  má  příkazník  nárok  na  náhradu nákladů a na    přiměřenou část odměny v souladu s článkem IV. této smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty

1.  V  případě  prodlení  smluvních  stran  s placením peněžitých     závazků straně druhé, uhradí  dlužník věřiteli smluvní pokutu     ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

2.  Smluvní  pokuty  jsou  splatné  na  základě vyúčtování strany     oprávněné do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování straně     povinné.

IX.

Závěrečná ujednání

Není-li  v této  smlouvě uvedeno  jinak, řídí  se vzájemné vztahy smluvních  stran ustanoveními  platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Tato smlouva byla  vyhotovena  ve 2  stejnopisech, z  toho  každá smluvní strana obdrží  po 1 výtisku.

Smluvní strany výslovně prohlašují,  že tato smlouva byla sepsána podle jejich  pravé a svobodné  vůle a jako  takovou ji po  jejím přečtení stvrzují svými podpisy.

V Trutnově                                                                       V Malých Svatoňovicích

dne …………..                                                                   dne  10. 10. 2017

..............................................                                              .........................................

Mgr. Petr Skokan                                                                            Miloš Haase

příkazce                                                                                            příkazník