SMLOUVA O DÍLO 010/17

uzavřená  dle  § 336 a následujících Obchodního zákoníku

Zhotovitel: Kmínek Jaromír

Vysoká Pec  255

262 42  BOHUTÍN

IČO: 66152661

Č.účtu:

Zastoupený: panem Kmínkem Jaromírem, r.č

Mobil:

Objednavatel:Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

Příbram II    261 01

IČO: 61100404

Zastoupený:   Mgr.Pavel Sedláček

1. Předmět smlouvy o dílo

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení malířských a natěračských

prací vnitřních kompletních  prostor 1.podlaží včetně hrubého úklidu

v  ul.Balbínova 328 ,objekt budovy Gymnázia pod Svatou Horou .

Použitý materiál je vybrán od výrobce nátěrových hmot-Primalex,Remal

2. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 9.srpna 2017 a termín určený k dokončení díla je stanoven na 30.srpna 2017

Dílo lze dokončit i před termínem, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

Celé dílo nebude předáno, pokud nebudou odstraněny vady reklamované objednatelem.

3. Cena a platební podmínky

Celková a konečná  cena za provedení díla dle bodu 1. této smlouvy je sjednána na 82.000 slovy: Osmdesátdva tisíce korun českých) včetně rezerv materiálu a je maximální a nepřekročitelná.

Částka.82.000( slovy:osmdesátdvatisíce korun českých)včetně DPH

bude převedena na účet zhotovitele do 8dnů od předání celého díla a faktury objednavateli. V případě prodlení objednavatele s platbou, má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel není plátce DPH.

4. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálů a prací je poskytována v délce 36ti měsíců. Tato záruka se nevztahuje na úmyslné nebo mechanické poškození. Ostatní vady reklamované objednatelem do data vypršení záruční doby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně na vlastní náklady.

Pokud nebudou vady reklamované před předáním odstraněny do jednoho týdne od reklamace, má objednatel právo na přirážku 0,1% Kč z celkové částky za každý den až do předání bezvadného díla.

Zhotovitel předá objednavateli certifikáty jakosti na použité materiály.

Objednavatel si vymiňuje právo při nedodržení kvality prací, neshod s pracovníky a jiných závažných porušení smlouvy od této odstoupit.

5. Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na provedené práce a materiály použité zhotovitelem.

Práva a povinnosti smluvních stran ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisících.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu bezvýhradně souhlasí, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Příbrami dne…………..2017

Objednavatel:                                                  Zhotovitel:

……………………………..                          ……………………………