IČ objednatele: 47674521					IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521				DIČ zhotovitele: CZ42866456

Zak.č.zhotovitele: 131210

## DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 3/2017 zhotovitele

I. Smluvní strany

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,

750 02  Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní :	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

po stránce technické:	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

2. Zhotovitel:	VODING HRANICE, spol. s r.o., Hranice, Zborovská 583,  753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní :	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické :	Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. 3/2017 na akci: „Přívodní řad pro místní část Vinary z SV Přerov“.

Z důvodu:

- přerušení územního řízení, neboť ke dni vypracování dodatku č. 1 nebyla uzavřena smlouva mezi Městem Přerov a objednatelem k užívání pozemků v majetku Města,

- ke dni vypracování dodatku č. 1 zhotovitel neobdržel vyjádření od Ministerstva dopravy s ohledem k plánované stavbě „plavební kanál Labe – Odra – Dunaj“ (zdlouhavá administrace žádosti),

- ke dni vypracování dodatku nebylo vypracováno vyjádření Ředitelství silnic a dálnic

a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy o dílo č. 3/2017  takto:

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ

Práce na projektové dokumentaci  (DSP) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 30.9.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2017 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 20.7.2017				V Hranicích, dne 17.7.2017

Za objednatele:					 	Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Dundálek 					Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 					 jednatel společnosti