Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:  1/002/2016

č. smlouvy objednatele: 240/2016

Název díla:

VD Fláje – oprava betonových konstrukcí pod vývarem

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Josef Hečko

tel. 606 612 885,  e-mail: hecko@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČ:	477 85 977

DIČ:					       CZ47785977

zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel

zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:	Eduard Malina

Miroslav Kovařík

tel. 608 555 032, e-mail: m.kovarik@trsstav.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:  	změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu ukončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 30.08.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod: 2. Termín provedení díla

Ukončení díla: 				původně 		30.09.2016 									nově 			31.10.2016

Nově doplněn bod:

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 05.10.2016			V Chomutově dne 26.09.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina

investiční ředitel 					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.